CONVOCATORIA A LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PRESENCIAL PARA CELEBRAR CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS

Licitación No. IO-904035996-E11-2017

La Comisión Estatal de Desarrollo  de Suelo y Vivienda del Estado de Campeche  (CODESVI) por conducto de su Dirección General en el Estado de Campeche, y de conformidad con los artículos 1 fracción VI, 2, 3, 10, 13, 26 fracción I, 27 fracción II, 30 fracción I, 31, 32 y 33 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 1, 2, 18 y 31 de su Reglamento; 48 y 49  de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche; 12 de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche; artículos  1, 2, 3, fracción IV , VII y XI, 4 y 5, 10   de la Ley de Vivienda para el Estado de Campeche; y demás disposiciones administrativas vigentes en la materia, el gobierno del Estado de Campeche, convoca a los interesados en participar en la Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres presencial, para la adjudicación de un contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado que se indica, mediante el mecanismo de evaluación binario, de conformidad con las bases, requisitos de participación y procedimiento siguientes:

| Fecha de publicación a través del sistema compranet |  | Visita al sitio de realización de los trabajos | Junta de aclaraciones |  | Presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas | Emisión de fallo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/abril /2017 |  | 18/abril/2017 09:00 hrs. | 19/abril/2017 10:00 hrs. |  | 26/abril/2017 11:00 hrs. | 03/mayo/2017 10:00 horas |
| No. de licitación | DESCRIPCIÓN | LUGARES |  | PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA DE INICIO |  | FIRMA DEL CONTRATO |
| IO-904035996-E11-2017 | Construcción de cuarto para baño en la localidad de Emiliano Zapata, Kanki municipio Tenabo de la obra denominada: Construcción del sistema de saneamiento, primera etapa, consistente en la construcción de 48 baños ecológicos, (primera etapa 20 baños) para beneficiar la localidad de Emiliano zapata y 48 baños ecológicos (primera etapa 22 baños) para beneficiar a la localidad de Kanki ambas en el municipio de Tenabo. | 20 baños en la localidad de Emiliano Zapata y 22 baños en la localidad de Kanki municipio de Tenabo. |  | 160 días naturales Inicio:08/mayo/2017 Término:14/octubre/2017 |  | 04/mayo/2017 11:00 horas |

Descripción de los trabajos a ejecutar:

CIMENTACIÓN: : En zonas donde el terreno es estable y tiene configuración de lomerío, con suelo tipo con suelo tipo “C” se le considerara una  cimentación tradicional a  con mampostería de piedra de la región asentada y juntada, a nivel y plomo, con mortero de cem-cal-polvo de piedra en proporción 1:2:6, con acabado entrañado, de  sección variable; para anclaje de castillos se forjaran dados de sección 30x30 con profundidad variable con concreto f’c=150 kg/cm2, reforzado con armex tipo 15x15-4,  y cadena de desplante de sección 15x20 cm, con concreto f’c=150 kg/cm2, acabado común; reforzado con armadura electrosoldada 15x20-4.

ESTRUCTURA: La estructura será a base de muro de block hueco tipo intermedio de 15x20x40 cm. desplantado desde la cadena perimetral de apoyo, asentado y  junteado con mortero cemento-polvo de piedra en proporción 1:5, mismos que serán rigidizados con castillos  de 15x15 y cadenas de cerramiento de sección 15x20 cm. con concreto hecho en obra de f’c=150 Kg/cm2 reforzados con armadura electrosoldada tipo 15x15-4 y 15x20-4 respectivamente,  los muros interiores y exteriores serán con acabado a dos capas de 1.0 cm de espesor ,  con morteros de cem-polvo de p. prpo. 1:5 y cem-cal-polvo de p. prop. 1:2:6.; los vanos de puerta y ventana serán con acabado en masilla de mortero cem-polvo de p. prpo. 1:5 y cem-cal-polvo de p. prop. 1:2:6.

PISOS: Como base tendrá firme de concreto simple de 8 cm de espesor (el concreto aplicar  es de f’c= 150kg/cm2.) hecho en obra para posteriormente recibir loseta de cerámica antiderrapante de 33x33 cms de primera calidad resistencia a la abrasión, color beige o similar, asentado con pegazulejo y juntado con cemento blanco.

TECHO: Será a base de vigueta pretensada tipo 12-5 y bovedillas de 15x25x56 cm. con una capa de 5 cm. de espesor de concreto a compresión de f’c=200 kg/cm2, reforzado por temperatura con malla electrosoldada tipo 6x6-10/10.   Aplicación de una lechada de cemento-agua (derretido) sobre el concreto fraguado, terminando con un calcreto de 3 cm de espesor promedio y una pendiente mínima de 2%, a base de cemento- cal- polvo de piedra- grava en proporción 1: 9: 18: 27.

En el perímetro, sobre la losa de azotea, se forjará un pretil con de block de 15x20x40 cm. asentado y juntado con mortero cem-polvo de piedra en proporción 1:5, y relleno con concreto simple hecho en obra de f’c=100 Kg/cm2 con acabado estucado con mortero cemento-cal-polvo de piedra en proporción 1:2:6. Así mismo en la parte inferior del pretil, entre el pretil mismo y el acabado de la azotea, también se forjara un chaflán a regla con mortero cem-polvo de piedra en prop. 1:5 de 5 cm tipo media caña.

Igualmente se colocará el drenaje pluvial con tubo de pvc de 4" extremos lisos para cementar del pretil de azotea al dren de agua pluvia.

En la parte inferior del techo será serán con acabado a dos capas de 1.0 cm de espesor, rich y emparche acabado estucado con morteros de cem-polvo de p. prpo. 1:5 y cem-cal-polvo de p. prop. 1:2:6

ACABADOS: En área húmeda de regadera se colocará azulejo 20x30 cm. en muros en área de regadera color que indique la supervisión a una altura de 1.80mts de piso a techo, asentado con pegazulejo y junteado con cemento blanco,

PINTURA: Previamente la superficie será limpiada tanto en muros y plafón y se le procederá aplicar sellador 5x1 marca comex (o similar) para recibir pintura que será aplicada a dos manos en exterior con pintura lavable comex Durexmaster (o similar) color definido por supervisión.

VENTANAS: La ventana será de aluminio color natural tipo corrediza con cristales de vidrio transparente 5 mm de espesor correderas y operador.

PUERTA: Puerta prefabricada de lámina de .80 x 2.20 mts con cubierta de acero galvanizado y pintada al horno en calibre 28 con polietileno integrado, con dos caras lisas en color blanco. Incluye marco metálico cal 0.225 color blanco, cerradura de caja mca. phillps para exterior (o similar), aplicación de silicón.

TINACO: Se colocará sobre una base forjada con block de 15x20x40 asentado y juntado con mortero de cem-polvo de piedra en prop. 1:5, rellenos de concreto reforzado con varilla corrugada de 3/8" ø (ver detalle en plano), y cubierta con una losa de concreto, elaborado en obra de f'c= 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, reforzado con malla electrosoldada tipo 6*6-6/6, aplanados a dos capas con richiado de mortero cem-polvo de piedra prop. 1:5 y emparche acabado estucado con mortero de cem-cal-polvo de piedra prop-1:2:6. El tinaco será de 450 litros capacidad fabricado con poliestireno con color negro (exterior) marca Rotoplas (o similar), con tuberia y accesorios de CPVC (policloruro de vinilo clorado) o similar,y poliducto negro hidráulico.

INSTALACIÓN HIDRÁULICA: Será con tubería y accesorios de tubería y accesorios de CPVC (policloruro de vinilo clorado) para conducción de agua fría o caliente. El ramaleo para agua fría y caliente, serán ocultos en pisos y muros de la vivienda.

- WC, tanque bajo color blanco marca capizzi modelo lerma (o similar)

- Lavabo color blanco.

- Regadera cromada, línea económica.

- Juego de accesorios de baño (gancho, papelera, porta cepillo, toallero y jabonera)

INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Será oculta con poliducto naranja de pared gruesa de Ø 1/2", tanto en el techo como en muros de block, cables conductores eléctricos THW  mca. IUSA (o similar en calidad) calibres 10, 12 y 14, contactos y apagadores mca. BTICINO (o similar en calidad), placas de 1 a 3 ventanas mca. BTICINO (o similar en calidad), además de colocación de soquets tipo spots cono de empotrar color blanco con lámpara tipo ahorrador de 26 watts.

BIODIGESTOR: Para el tratamiento y eliminación de las aguas sanitarias (negras), la vivienda contara con módulo Biodigestor de 600 lts incluye, excavación, brocal de sección 1.60x1.60 x0.80 mts a base de mampostería de, con piedra de la región, juntada a nivel y plomo, con mortero de cem-cal-polvo de piedra, proporción 1:2:6, acabado entrañado., para recibir biodigestor con dos tapas de concreto de 1.30x0.65 de concreto f´c= 150 kg/cm2, reforzadas con varilla de 3/8 a cada 15 cm en ambas direcciones, accesorios y tuberías para su conexion (tubería sanitaria 2” y 4”) con registro de lodos  de 60x60x80 cm (medida interior) con block de 15x20x40 cms asentado y juntado con mortero cemento-polvo de piedra prop 1:5 aplanado interior a una capa con acabado pulido; para conectar el baño con el sistema sanitario se forjara un registro sanitario de 40x40x60 cm (medida interior) con block de 15x20x40 cms asentado y juntado con mortero cemento-polvo de piedra prop 1:5 aplanado interior a una capa con acabado pulido; diseñado para complementar el funcionamiento de los desarrollo de vivienda con las siguientes características:

- Elimina el costo de limpieza cada 2 años. No requiere mantenimiento, únicamente al abrir una llave, el Biodigestor solo se desazolva.

- Trata el agua para asegurar el desarrollo de una vida sana.

- No contamina mantos freáticos ni medio ambiente.

- Fabricado con plásticos de alta tecnología que aseguran una duración de más de 35 años.

- Se evitan problemas de salud pública.

POZO DE ABSORCION: De 2.00x1.00 x1.50 mts medidas interior a base de mampostería con piedra de la región, asentada y juntada a nivel y plomo, con mortero de cem-cal-polvo de piedra, proporción 1:2:6, acabado entrañado, incluye:, tres tapas de concreto de 1.30x0.80 de concreto f´c= 150 kg/cm2, reforzadas con varilla de 3/8 a cada 15 cm en ambas direcciones , herramienta, materiales mano de obra, excavación.

Notas:

Con objeto de que las personas físicas o morales nacionales interesadas puedan revisarlas:

Especificaciones y condiciones solicitadas en la presente  convocatoria de licitación y así poder determinar sus posibilidades de cumplimiento a las mismas, esta se encontrará disponible para su obtención vía internet en la página: https://compranet.funcionpublica.gob.mx o bien, para su consulta directamente en la página de la comisión www.codesvi.gob.mx, a partir de la publicación de la presente convocatoria de licitación de lunes a viernes en días hábiles y en horarios de oficina y hasta el sexto día previo a la Presentación y Apertura de Proposiciones, siendo obligatorio que los convocados cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria, cuya partida o partidas serán adjudicadas mediante contrato a precios unitarios y tiempo determinado.

1.-    Los licitantes deberán apegarse de manera estricta al contenido de la presente convocatoria de licitación, por lo anterior se recomienda, leerla con detenimiento, para evitar cualquier error u omisión, lo  cual sería, motivo de desechamiento.

2.-	En la presente licitación no se aceptará el envío de proposiciones a través de medios remotos de comunicación electrónica (compranet) en términos de lo dispuesto por los artículos 28 y 31 fracción VIII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y debido a que la presente licitación es de carácter presencial. Asimismo, en la presente licitación no se aceptará el envío de proposiciones por servicio postal o de mensajería con fundamento en lo establecido por el artículo 34 fracción VII del Reglamento.

3.-   	 Las  etapas correspondientes a la presente licitación se llevarán a cabo en las fechas y horarios establecidos en el cuadro de eventos,  en las oficinas de la de la Comisión Estatal de Desarrollo  de Suelo y Vivienda del Estado de Campeche  (CODESVI), ubicada en Av. Resurgimiento 87 Edificio B, CP. 24520, San Francisco   de Campeche, Campeche, excepto la visita al sitio de la obra.

4.- Los interesados en participar deberán  enviar al correo dirección.general@codesvi.gob.mx o entregar directamente a la Dirección de Obras de la convocante ubicada en Av. Resurgimiento 87 Edificio B, CP. 24520, San Francisco   de Campeche, Campeche, de lunes a viernes de 08:30 a 16:00 hrs. ACEPTACION DE INVITACION AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACION POR LO MENOS TRES en el presente procedimiento de contratación, copia simple del comprobante de registro y un escrito que cumpla lo estipulado en el artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado con las Mismas y artículo 61 fracción VI del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado con las Mismas en el que expresen su interés de participar en la licitación cuyo modelo se encuentra agregado dentro de los anexos de la presente convocatoria (Anexo T-1).

Dependencia convocante

La Comisión Estatal de Desarrollo  de Suelo y Vivienda del Estado de Campeche  (CODESVI), celebra el procedimiento de Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres presencial, para la adjudicación del contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios por unidad por concepto de trabajo terminado.

## Convocatoria de licitación.

Se publicó las Invitaciones  en compranet el 11 de abril del 2017; así mismo, de la Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres presencial No. IO-904035996-E11-2017

La descripción de los trabajos a ejecutar objeto de la presente Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres presencial se indica en el anexo LA-1 que forma parte de la misma.

## Acreditación de la existencia legal y personalidad jurídica de “el licitante”

Para acreditar su existencia legal, se requiere que los licitantes preferentemente acompañen a sus proposiciones en original o copia certificada y copia simple  (en su caso por ambos lados) legible y vigente para su cotejo, los siguientes documentos:

I.-	Tratándose de personas físicas una identificación oficial con fotografía y de su registro federal de contribuyentes.

II.-	En caso de ser representante de persona física:

El escrito en el que “el licitante” manifieste que otorgó mandato para suscribir la proposición y/o contrato.

Identificación oficial con fotografía (credencial para votar, pasaporte vigente o cédula profesional).

III.- Tratándose de personas morales, una identificación oficial con fotografía del representante legal y de su registro federal de contribuyentes y escrito mediante el cual la persona moral manifieste bajo protesta de decir verdad que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada,  mismo que contendrá los datos siguientes:

- De la persona moral: cedula de identificación fiscal (registro federal de contribuyentes), denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así mismo los datos de inscripción en el registro público de comercio correspondiente, y

- Del representante: nombre del representante legal; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó y número de folio de su inscripción en el registro público de comercio correspondiente, copia de identificación oficial, cedula de identificación fiscal, inscripción ante el Registro Federal de Contribuyente.

Los licitantes deberán proporcionar, en caso de contar con él, una cuenta  de correo electrónico.

De presentarse la proposición de manera conjunta, cada una de las personas físicas o morales tendrá que presentar dicha documentación.

## 2.1  De la representación conjunta

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta, deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados en el artículo 61 fracción IX del Reglamento, además de entregar con su proposición técnica, una copia del convenio de proposición conjunta (Anexo LA-7) para la presente convocatoria de licitación por invitación a cuando menos tres presencial, la presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y del convenio deberá hacerse por el representante común.

Cuando la proposición ganadora de la licitación pública nacional presencial haya sido presentada en forma conjunta, el contrato deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, quienes en lo individual deberán acreditar su respectiva personalidad por medio de poder notarial para actos de administración, el cual se entregará en copia simple legible y original o copia certificada para cotejo antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a “LA CODESVI” por las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar a las 24 (veinticuatro) horas siguientes.

En el supuesto de que se designe por parte de la agrupación un apoderado legal para formalizar el contrato, el convenio de proposición conjunta y las facultades del apoderado legal de la agrupación deberán constar en escritura pública.

En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, el convenio Anexo LA-7 a que hace referencia el párrafo anterior, formará parte del mismo como uno de sus anexos.

Para acreditar la capacidad financiera requerida por “LA CODESVI”, se podrán considerar en conjunto las correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación, tomando en cuenta si la obligación que asumirán es mancomunada o solidaria.

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición conjunta, el convenio de proposición conjunta Anexo LA-7 y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a “LA CODESVI” por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las 24 (veinticuatro) horas siguientes a la emisión del fallo.

## Fecha, hora y lugar para la visita al sitio de realización de los trabajos.

La visita al sitio de realización de los trabajos se llevará a cabo en la fecha y hora señalada en el cuadro de eventos, la cual será guiada por un representante de “LA CODESVI” siendo el punto de reunión en   las instalaciones de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda, ubicadas en Av. Resurgimiento 87 Edificio B, CP. 24520, San Francisco   de Campeche, Campeche.

La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será optativa para los interesados y tendrá como objeto que los licitantes conozcan las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad para la ejecución de la obra a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico. los licitantes en su proposición deberán incluir un escrito en el que manifiesten que conocen el sitio de la realización de los trabajos y sus condiciones climáticas, ambientales, topográficas, geotécnicas, políticas, étnicas y lingüísticas de la región, en especial las condiciones generales y particulares de la obra, el grado de dificultad de los trabajos objeto de esta Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres presencial y sus implicaciones de carácter técnico, las normas de calidad de los materiales, mobiliario y las especificaciones generales y particulares de construcción proporcionadas por “LA CODESVI”, la dispersión de las localidades y viviendas en que se realizará la obra, el tipo y los medios de acceso, la  distancia en que se acarrean materiales y la disponibilidad de mano de obra no calificada, así como haber considerado las modificaciones que en su caso se hayan efectuado a la convocatoria de licitación derivadas de la junta de aclaraciones o de cualquier otra situación enmarcada en la normatividad aplicable, por lo que no podrán invocar su desconocimiento, solicitar ajuste de costos o modificaciones al contrato por este motivo.

En ningún caso, “LA CODESVI” asumirá responsabilidad, por las conclusiones que los licitantes obtengan al examinar el(los) lugar(es) y circunstancias donde se realizarán los trabajos, por lo que, el hecho de que no se hayan tomado en consideración las condiciones imperantes en el(los) sitio(s) de la obra por parte de “el licitante” que resulte adjudicado, esto no le exime de su obligación para ejecutarla y concluirla en la forma y términos solicitados en la presente convocatoria de licitación y en el contrato respectivo.

Al sitio de realización de los trabajos, podrán asistir los participantes y sus auxiliares que estén interesados en la presente convocatoria de licitación, así como aquéllos que autorice “LA CODESVI”.

A quienes obtengan las bases de licitación con posterioridad a la realización de la visita, podrá permitírseles el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los trabajos, siempre que lo soliciten por escrito con una anticipación de por lo menos 24 (veinticuatro) horas a la recepción y apertura de proposiciones, sin que ello represente una obligación para “LA CODESVI” de designar un técnico que guíe la visita, dicho plazo podrá ser hasta de 72 (setenta y dos) horas, cuando por razones de seguridad o acceso al sitio de los trabajos resulte necesario.

Al concluir la visita, “LA CODESVI” por conducto de su representante extenderá y entregará el acta respectiva a los licitantes que hayan asistido la cual en su caso deberá incluirse en su proposición técnica, de conformidad con los artículos 38 y 44 fracción I del Reglamento.

## 4.	 Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a la convocatoria de licitación.

La junta de aclaraciones a la convocatoria de licitación se llevará  a cabo en la fecha y hora señalada en el cuadro de la programación de eventos, en la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda “CODESVI”, ubicadas en Av. Resurgimiento 87 Edificio B, C.P. 24520, San Francisco   de Campeche, Campeche.

“LA CODESVI” podrá celebrar el número de juntas de aclaraciones que se consideren necesarias, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, debiendo comunicar a los asistentes en cada junta la nueva fecha de celebración.

La asistencia a la junta de aclaraciones en las licitaciones públicas es optativa para los licitantes.

El acto será presidido por el servidor público designado y debidamente facultado por “LA CODESVI” quién deberá ser asistido por un representante del área requirente de los trabajos, que tenga los conocimientos técnicos suficientes, con el fin de resolver en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la presente convocatoria de licitación.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria de licitación, deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la presente Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres presencial, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante.

Si el escrito señalado en el párrafo anterior no se presenta, se permitirá el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite en calidad de observador, en términos del penúltimo párrafo del artículo 27 de la Ley.

Las solicitudes de aclaración, podrán entregarse personalmente en las oficinas  de “LA CODESVI”, o bien ser recibidas a través del sistema compranet, según corresponda, a más tardar 24 (veinticuatro) horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones correspondiente.

De existir modificaciones a las condiciones de la convocatoria de  licitación,  éstas se difundirán a través del sistema compranet.

Cada solicitud de aclaración deberá indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaración que no se presenten en la forma señalada podrán ser desechadas por “LA CODESVI”. En caso de que las respuestas a la solicitud de aclaración remitan a la presente convocatoria de licitación, deberán señalar el apartado específico de la misma en que se encuentre la respuesta al planteamiento.

El mecanismo para dar contestación a las solicitudes de aclaración recibidas, será el que establece el artículo 40 del Reglamento.

De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas de “LA CODESVI”, la cual contendrá la firma de los asistentes interesados y de los servidores públicos que intervengan; las solicitudes de aclaración formuladas por los licitantes, así como las respuestas de “LA CODESVI” en forma clara y precisa y, en su caso, los datos relevantes de la visita al sitio de realización de los trabajos.

“LA CODESVI” tomará como hora de recepción de las solicitudes de aclaración de “el licitante” la que indique el sello de recepción de “LA CODESVI” y tratándose de solicitudes que se formulen a través de correo electrónico y del sistema compranet, la hora que registre el sistema al momento de su envío.

Si derivado de la  junta de aclaraciones se determina posponer la fecha de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, la modificación respectiva a la convocatoria de licitación deberá publicarse en el sistema compranet; en este caso, el diferimiento deberá considerar la existencia de un plazo de al menos 6 (seis) días naturales desde la fecha en que concluya la última junta de aclaraciones hasta el momento del acto de presentación y apertura de proposiciones en términos de lo dispuesto en los artículos 39 y 40 del Reglamento.

Al finalizar la junta de aclaraciones, se fijará un ejemplar de la constancia y/o acta en el área de recepción de “LA CODESVI”, ubicada en Av. Resurgimiento núm. 87 Edificio B, CP. 24520, San Francisco   de Campeche, Campeche., por un término que no será menor a 5 (cinco) días hábiles, dejándose constancia en el expediente de la Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres presencial de la fecha, hora y lugar en que haya sido fijada la constancia y/o acta.

## 4.1	 Modificaciones de la convocatoria de licitación

De existir modificaciones a las condiciones de la presente convocatoria de licitación, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, éstas se realizarán a más tardar el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de las proposiciones y se difundirán a través del sistema compranet. A más tardar el día siguiente hábil a aquél en que se efectúen.

De resultar modificaciones, en ningún caso podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en la adición de otros distintos.

Cualquier modificación de la convocatoria de licitación derivada del resultado de la junta de aclaraciones, será considerada como parte integrante de la propia convocatoria de licitación y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

## 5.	 Fecha, hora y lugar de la celebración del acto de la presentación y apertura de proposiciones.

El acto de presentación y apertura de proposiciones técnica y económica, se efectuara de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley, y se llevará a cabo en la sala de juntas de  la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda, ubicadas en Av. Resurgimiento 87 Edificio B, CP. 24520, San Francisco   de Campeche, Campeche, en la fecha y hora señalada en el cuadro de la programación de eventos.

Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica (formato libre).

## 5.1	Presentación de proposiciones

Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

La entrega de proposiciones se hará en un solo sobre cerrado claramente identificado en la parte exterior con el número de la convocatoria de licitación, el objeto de la obra y el nombre o razón social de “el licitante”. La documentación distinta a la proposición técnica y económica podrá entregarse, a elección de “el licitante”, dentro o fuera de dicho sobre.

Las proposiciones deberán ser firmadas autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no podrá desecharse cuando las demás hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rubrica, salvo tratándose del catálogo de conceptos o presupuesto de obra y los programas de obra, mismos que deberán ser firmados en cada una de sus hojas.

Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar debidamente foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue “el licitante”.

Preferentemente, “el licitante” deberá identificar cada una de las páginas que integran las proposiciones con los datos siguientes: registro federal de contribuyentes, número de Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres presencial y número de página, cuando ello técnicamente sea posible.

Los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

No será motivo de desechamiento la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue la proposición, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador.

Junto con el sobre cerrado que contenga sus proposiciones, y de conformidad a lo establecido en el artículo 31, fracción XIV de la Ley los licitantes entregarán una declaración escrita, bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 51 y 78 de la Ley (ANEXO LA-3)

Adicionalmente, se solicita a los licitantes que para el mejor desarrollo del evento se haga entrega de un CD, que contenga la totalidad de su propuesta económica en formato XML o XML (Excel).

En caso de que el licitante entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo expresamente por escrito a la convocante en los términos y para los efectos de la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental.

## 5.2	Apertura de proposiciones

El acto de apertura de proposiciones se llevará a cabo el día, lugar y hora previstos en el cuadro de eventos de la presente convocatoria de licitación conforme a lo siguiente:

- El acto de presentación y apertura de proposiciones será presidido por el titular del área responsable de la contratación o por el servidor público que éste designe por oficio, quien será el único facultado para tomar todas las decisiones durante la realización del acto, en los términos de la Ley y su Reglamento.

- Cuando “LA CODESVI” determine efectuar, previamente al acto de presentación y apertura de proposiciones, la revisión preliminar a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 36 de la Ley, deberá realizar tal actividad por lo menos 30 (treinta) minutos antes de la hora señalada para el inicio de dicho acto.

- A partir de la hora señalada para el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, el servidor público que lo presida no deberá permitir el acceso a ningún licitante ni observador, o servidor público ajeno al acto. una vez iniciado el acto, se procederá a registrar a los asistentes, salvo aquéllos que ya se hubieren registrado en los términos del párrafo anterior, en cuyo caso se pasará lista a los mismos.

- Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado; se procederá a su apertura, haciéndose constar únicamente la documentación presentada sin que ello implique la evaluación de su contenido

- Durante el desarrollo del acto de presentación y apertura de proposiciones se observará lo contenido en el artículo 61 fracciones I, II y III del Reglamento, para efectos de dejar constancia de la documentación presentada por los licitantes.

- De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que “LA CODESVI” designe, rubricarán el Anexo E-1, Anexo E-2 y Anexo E-13 que conforman la proposición económica, de todas las proposiciones presentadas.

- Una vez que se llevó a cabo la apertura de todas las proposiciones, el servidor público que presida el acto dará lectura al importe total con y sin I.V.A. de cada proposición. señalando que el análisis detallado de las proposiciones se efectuará posteriormente por “LA CODESVI”, al realizar la evaluación de las mismas;

- Se levantará acta con fecha, lugar y hora en que se llevó a cabo el acto, nombre del servidor público encargado de presidir el acto, nombre de los licitantes e importe total de cada proposición,  además fecha, lugar y hora en que se emitirá y dará a conocer el fallo de la Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres presencial y, en su caso, hechos relevantes y manifestaciones a que haya lugar, la cual será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición entregando copia de la misma, quedando a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido en el sistema compranet, para efectos de notificación personal.

## 6.	Comunicación del fallo

El acto de comunicación de fallo se llevará a cabo en junta pública en la fecha y hora señalada en el cuadro de eventos, en la sala de juntas de las oficinas de “LA CODESVI”, ubicada en Av. Resurgimiento núm. 87 edificio B, c.p. 24520, San Francisco   de Campeche, Campeche, a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubiesen participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones. En dicho acto se levantará el acta respectiva en apego al artículo 39 de la Ley, misma que a su vez se publicará en el sistema compranet  el mismo día en que se emita, para efectos de notificación a los licitantes; y a los licitantes que no hayan asistido a la junta pública, por  correo electrónico se notificará que el fallo se encuentra a su disposición en el sistema compranet.

Con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 61 del Reglamento, la convocante podrá diferir la fecha de comunicación del fallo, (siempre y cuando el nuevo plazo fijado, no exceda de 30 (treinta) días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo de conformidad con el artículo 37 fracción III de la Ley), cuando así se considere pertinente, situación que será notificada a los licitantes mediante el sistema compranet.

Cuando el acta de fallo no se dé a conocer en la junta pública referida, el contenido del mismo se difundirá a través del sistema compranet el mismo día en que se emita, para efectos de su notificación a los licitantes y se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el fallo se encuentra a su disposición en el sistema compranet.

Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por “LA CODESVI”, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el contrato, el titular del área responsable del procedimiento de contratación procederá a su corrección, con la intervención de su superior jerárquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los licitantes que hubieran participado en el procedimiento de contratación, remitiendo copia de la misma al órgano interno de control dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha de su firma.

Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, el servidor público responsable dará vista de inmediato al órgano interno de control, a efecto de que, previa intervención de oficio, se emitan las directrices para su reposición.

Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad en términos del título séptimo, capitulo primero de la Ley.

En el fallo no se deberá incluir información reservada o confidencial, en los términos de las disposiciones aplicables.

## 7.	 Notificaciones.

Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes, y al finalizar cada acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público, en el domicilio del área responsable del procedimiento de contratación, por un término que no será menor de 5 (cinco) días hábiles. Las que surtirán efectos de notificación. El titular de la citada área dejará constancia en el expediente de la Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres presencial, de la fecha, hora y lugar en que se hayan fijado las actas o el aviso de referencia.

Asimismo, se difundirá un ejemplar de dicha acta en el sistema compranet para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

## 8. Observadores

## Se indica que, en cumplimiento a lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se permitirá la asistencia de cualquier persona, incluyendo las cámaras, colegios o asociaciones profesionales u otras asociaciones no gubernamentales, a los diferentes actos de la Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres presencial en calidad de observadores, bajo la condición de que deberá registrar su asistencia previamente en las oficinas de “LA CODESVI” ubicadas en Av. Resurgimiento 87 Edificio B, CP. 24520, San Francisco   de Campeche, Campeche, y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

## 9.	Del contrato y sus  anexos.

## 9.1	Modelo del contrato.

El modelo de contrato, que se anexa a la presente convocatoria de licitación, es emitido con apego a lo previsto por la Ley y su Reglamento, así como en la demás normatividad aplicable vigente.

## 9.2        Firma del contrato y sus anexos

“El licitante” adjudicado firmará el contrato respectivo y sus anexos el día, hora y lugar previsto en el cuadro de eventos o, en su caso, en la fecha establecida en el acta de fallo, apercibido que de no hacerlo por causas imputables a él, será sancionado en términos del artículo 78, fracción I de la Ley.

Previo a la firma del contrato y sus anexos, “el licitante” adjudicado presentará original o copia certificada y copia simple legible para cotejo, los documentos con los que se acrediten su existencia legal, personalidad jurídica y las facultades del representante para suscribir el contrato correspondiente:

- Tratándose de persona moral, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las Leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional, registro patronal del instituto mexicano del seguro social (IMSS) así como constancia de no adeudo de cuotas obrero patronales o

- Tratándose de persona física, acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, registro patronal del instituto mexicano del seguro social (IMSS), constancia de no adeudo de cuotas obrero patronales así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

En su caso, una vez llevado a cabo el cotejo, “LA CODESVI” devolverá al interesado los documentos originales o certificados, conservándolos en copias simples legibles. La presentación de estos documentos servirá para constatar que “el licitante” cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado.

En términos del quinto párrafo del artículo 41 del Reglamento, “el licitante” a quien se le adjudique el contrato, previamente a la formalización del mismo, deberá firmar la totalidad de la documentación que integre su proposición, en razón de formar parte integrante del contrato, así mismo deberá designar mediante escrito a su representante ante “LA CODESVI” al superintendente de construcción que cuente con firma electrónica avanzada (FIEL) para llevar a cabo, conjuntamente con el residente de obra, la elaboración, apertura, anotaciones, control y seguimiento de “la bitácora” por medios remotos de comunicación electrónica a través del programa informático que se encuentra disponible en la página web: http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/ua/scagp/ucaop/bitacora-electronica-de-obra-publica-para-la-administracion-publica-federal.html.

Cuando la proposición ganadora de la Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres presencial haya sido presentada en forma conjunta,  según lo establecido en el artículo 47 segundo párrafo del Reglamento, el contrato deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, quienes en lo individual deberán acreditar su respectiva personalidad por medio de poder notarial para actos de administración, el cual se entregará en copia simple y original o copia certificada para cotejo antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a “LA CODESVI” por las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar las 24 (veinticuatro) horas siguientes.

En el supuesto de que se designe por parte de la agrupación un apoderado legal para formalizar el contrato, el convenio de proposición conjunta y las facultades del apoderado legal de la agrupación  deberán constar en escritura pública, debidamente protocolizada ante notario público.

Si “LA CODESVI” no firmare el contrato respectivo o cambia las condiciones de esta convocatoria de licitación que motivaron la emisión del fallo correspondiente, “el licitante” adjudicado, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar la obra. En este supuesto, “LA CODESVI”, a solicitud escrita de “el licitante”, cubrirá a éste los gastos no recuperables que hubiere realizado para preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente procedimiento de contratación, conforme a lo previsto en el artículo 70, párrafos segundo y tercero, del Reglamento.

La vigencia de la contratación respectiva será a partir de la firma del contrato y hasta el 14 de octubre de 2017 y finalizará con la firma del acta de extinción de derechos y obligaciones de las partes, referida en los artículos 64 último párrafo de la Ley y 79 primer párrafo del Reglamento.

El documento donde conste el finiquito de los trabajos formará parte del contrato de conformidad con lo establecido en el artículo 170 del Reglamento.

## 10.	Cumplimiento de obligaciones fiscales

De conformidad con el decreto que reforma el artículo 32-d del código fiscal de la federación publicado en el DOF del 8 de junio de 2005, las reglas 2.1.27 y 2.1.39 de la resolución miscelánea fiscal para 2017, publicada en el diario oficial de la federación  (DOF) el 23 de diciembre de 2015 y el oficio circular UNAOPSFP/309/0743/2008 emitido por la secretaría de la función pública y publicado en el diario oficial de la federación el 19 de septiembre de 2008 por el que se establece el procedimiento que deberán observar las dependencias y entidades de la administración pública federal y las entidades federativas que realicen contrataciones con recursos federales, “el licitante” deberá acompañar a su proposición técnica el  “acuse de respuesta” en sentido positivo con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión sobre sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante el servicio de administración tributaria formato SAT.

Tratándose de proposiciones conjuntas, se deberán presentar los “acuses de respuesta” en sentido positivo, emitidos por el servicio de administración tributaria de cada una de las personas obligadas en el convenio de proposición conjunta.

Adicionalmente en su proposición “el licitante” deberá agregar original o copia certificada y copia simple legible para cotejo, del registro patronal del instituto mexicano del seguro social (IMSS) así como constancia de no adeudo de cuotas obrero patronales de conformidad con lo dispuesto por  los artículos 15  fracciones I y III, y 287 de la Ley del seguro social.

## 11.	 Origen de los fondos.

Los recursos asignados para cubrir los trabajos objeto de esta Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres presencial, descritos con  anterioridad, están autorizados por  el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, mediante oficio de autorización de recursos número  AUT-CGE-CDI-PROII2832006/2017,  de fecha 23 de marzo del 2017 (para la construcción de cuarto para baño en el municipio de Tenabo) y de acuerdo al oficio de autorización número AUT/PROII/0006/2017 de fecha 13 de marzo de 2017 emitido por la Delegación Federal Campeche, Área de Infraestructura Indígena de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Suelos Indígenas.

12. Plazo de ejecución de los trabajos y fecha estimada de inicio de los mismos.

A fin de que “el licitante” pueda formular los programas de actividades de los trabajos requeridos  descritos en el punto anterior, deberá considerar el plazo máximo de ejecución de la obra que es de 160 días naturales, tomando como la fecha estimada de inicio de los trabajos objeto de la presente Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres presencial, el 08 de mayo de 2017.

13. Información para preparar las proposiciones técnica y económica.

- Los licitantes prepararán sus proposiciones conforme a lo establecido en la presente convocatoria de licitación, así como en las aclaraciones, observaciones y modificaciones que, en su caso, se generen.

- “El licitante” deberá firmar autógrafamente, por la persona facultada para ello, en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, salvo tratándose del catálogo de conceptos o presupuesto de y los programas solicitados mismos que deberán ser firmados en cada hoja, cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como la documentación adicional que entregue “el licitante”.

- La proposición será entregada en un solo sobre cerrado, incluyendo las proposiciones técnica y económica, claramente identificada en su parte exterior, la documentación adicional podrá ser presentada dentro o fuera del sobre. junto con el sobre cerrado que contenga sus proposiciones, los licitantes entregarán una declaración de integridad, en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de “LA CODESVI”, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

- La documentación que integran las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación adicional, será registrada para efectos de control a través de la presente convocatoria.

- En el supuesto de que durante la ejecución de la obra se dieran circunstancias de orden económico que originen la autorización de ajustes de costos, estos se calcularán y obtendrán por concepto de obra, y su importe se pagará por “LA CODESVI” a petición de “la contratista”, quién deberá sujetarse a los relativos que emita el banco de México y cuando estos no se encuentren dentro de los publicados, “LA CODESVI” procederá a calcularlos conforme a los precios que investigue; utilizando los lineamientos y metodología que expida el banco de México, de conformidad con lo estipulado en el contrato.

- Para que “el licitante” pueda realizar el cálculo del costo de financiamiento en lo relativo al pago de sus estimaciones de obra ejecutada, considerará lo establecido en el párrafo inmediato anterior.

- Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de “LA CODESVI” en el domicilio ubicado en av. resurgimiento 87 edificio b, c.p. 24520, San Francisco de Campeche, Campeche, o a través de transferencia interbancaria mediante la cuenta y clave interbancaria que “la contratista” proporcione para tal efecto en un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizados por la residencia de obra.

- Para fines de medición “LA CODESVI” utilizará la unidad de medida establecida en el catálogo de conceptos para cada concepto de trabajo, tales unidades no podrán ser modificadas.

- El catálogo de conceptos establecido para la presente Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres presencial, contiene conceptos de obra que serán pagados por unidad de concepto de trabajo terminado, por lo que no se autorizarán pagos por parcialidades, suministros u otras actividades.

- “El licitante” adjudicado como profesional y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de esta Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres presencial, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia laboral y de seguridad social; por lo que “el licitante” conviene en responder todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contrato en contra de “LA CODESVI” en relación con los trabajos, así como a resarcir a ésta, cualquier cantidad que erogue por dichos conceptos.

- Las estimaciones por ajustes de costos  se formularán por separado y con independencia de las correspondientes a la obra ejecutada.

## 15. Documentos y anexos que proporcionará “LA CODESVI” a “el licitante” para consulta de  la presente convocatoria de licitación (anexos técnicos y económicos).

- Modelo de contrato (anexo E-19) y especificaciones generales y particulares de los trabajos, (Anexo E-18)

- Catálogo de conceptos, unidades de medida y cantidades de obra a ejecutar (por localidad). (Anexo E-2)

    - Proyecto (Anexo E-25)

    - Convenio de proposición conjunta (Anexo AL-7) (en su caso)

## 16.  Idioma en que deberán presentarse las proposiciones.

Las proposiciones deberán presentarse en idioma español.

## 17.  Moneda en la que deberá presentarse la proposición económica.

La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será en moneda nacional (pesos mexicanos).

## 18.  No negociación.

Se hace del conocimiento de los licitantes que los requisitos y condiciones de la presente convocatoria de licitación, así como la documentación de las proposiciones técnica, económica y documentación adicional no podrán ser negociadas.

## 19.  Relación de materiales y equipo de instalación permanente que proporcione “LA CODESVI”.

Para la ejecución de la obra pública  objeto de la presente Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres presencial  “LA CODESVI” no suministrará ningún material ni equipo de instalación permanente

## 20. Subcontratación.

Para la ejecución de la obra pública objeto de la presente Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres presencial, solo se podrá subcontratar:

- las pruebas de revenimiento y resistencia del concreto en el laboratorio.  los parámetros bajo los que se realizan estas pruebas serán en cumplimiento a la NMX-C-111-ONNCCE-2004 y NMX-C-160-ONNCCE-2004, en caso de que el concepto de obra lo solicite.

Adicional  a la subcontratación referida en el párrafo anterior “el licitante”, podrá subcontratar:

Suministro y colocación de señalamientos informativos por vivienda.

“El licitante” deberá incluir manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, en la que señale que no subcontratará  ninguna parte de la obra (Anexo T-3). Con excepción de lo señalado en el párrafo que antecede.

“LA CODESVI” solicitará a los licitantes, la información necesaria para que se acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontratarán.

Cabe mencionar que “la contratista” será la única responsables de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la realización de servicios referidos en este apartado. Por lo anterior, los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de “LA CODESVI”.

Registro Único de Contratistas (RUC).  El artículo 74 bis de la Ley, precisa que el sistema integral de información (compranet) contara con un registro único de           contratistas, el cual los clasificara entre otros aspectos, por su actividad, datos generales, nacionalidad e historial en materia de contrataciones y su cumplimiento. En el acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental denominado compranet publicado en el diario oficial de la federación el 28 de junio de 2011, se define al RUPC como el módulo de compranet en el que se contienen el registro único de proveedores y el registro único de contratistas.

Los requerimientos para que se pueda inscribir al proveedor o contratista al RUPC son los

Siguientes:

- El proveedor o contratista debe estar previamente registrado en compranet y haber formalizado un contrato en la                    versión actual del sistema.

- El proveedor o contratista solicita a la UC la inscripción al RUPC, o bien cuando la UC advierta que el proveedor o contratista no está inscrito y que tiene incorporada en compranet al menos la información que se establece en el artículo 43 del Reglamento para el caso de contratista.

- Validar que el proveedor o contratista tenga los datos incorporados en compranet (si no están completos debe solicitar al proveedor o contratista que complemente y que solicite nuevamente la inscripción). en algunos casos hay datos que no aplican, especialmente cuando se tratan de personas físicas, así que es necesario valorar la aplicabilidad de cada caso.

es un sistema que integra la información que proporcionan las personas físicas o morales, en el caso de que el “licitante” resulte adjudicado en esta convocatoria a la licitación pública, si no se encuentra registrado en dicho sistema solicitará su inscripción, y la convocante previa validación de la información proporcionada, en su caso lo inscribirá en el RUPC, y compranet le hará llegar al contratista su número de inscripción, dentro de los dos días hábiles posteriores a ésta; no encontrarse inscrito en este registro no es causal de desechamiento de la proposición.

## 21. Documentos que los licitantes deberán entregar en sus proposiciones

## 21.1	Proposición técnica.

21.1.1 Acreditación de “el licitante” (Anexo “A”)

21.1.2 Documentación de experiencia, capacidad técnica y financiera (Anexo “B”).

21.1.3 Copia simple del formato de registro de participación que genera el sistema compranet. O carta compromiso en la que exprese su interés de participar en la presente Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres presencial (ANEXO “C”).

21.1.4 Descripción de los trabajos a ejecutar objeto de la licitación (Anexo LA-1).

21.1.5 Manifestación  escrita  dando a conocer  el domicilio para oír  todo tipo de notificaciones y documentos que se deriven  de los actos de la  presente Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres presencial; (Anexo  LA-2)

21.1.6 manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas; (Anexo  LA-3)

21.1.7 manifestación de no inhabilitación (Anexo LA-4).

21.1.8 Inscripción en Registro Único de Contratistas (RUC), art. 74 bis de la Ley de Obras Pública y Servicios Relacionado con las Mismas (Anexo LA-5).

21.1.9 Manifestación de participación conjunta (Anexo LA-6)

21.1.10 Convenio de proposición conjunta. (en su caso) (Anexo LA-7)

21.1.11 Declaración de integridad, mediante la cual “el licitante” manifiesta bajo protesta de decir verdad que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos  de la codesvi induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. (Anexo  LA-8)

21.1.12 Manifestación de conflictos de interés (Anexo  LA-9)

21.1.13 Manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad, que el licitante es de Nacionalidad mexicana;                           (Anexo  LA-10)

21.1.14 Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, que cuenta o no con personal con discapacidad (Anexo LA-11)

21.1.15 Manifestación bajo protesta de decir verdad que la empresa utilice porcentaje de mano de obra local (Anexo LA-12)

21.1.16 Manifestación de interés en participar en la licitación correspondiente, firmada por el apoderado o administrador legal. (Anexo T-1).

21.1.17 Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad  de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, políticas y sociales y acta de visita.; (Anexo T-2).

21.1.18	Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará y que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontratarán (Anexo T-3).

En la subcontratación de un laboratorio de materiales para realizar las pruebas de revenimiento y calidad del concreto, los materiales pétreos y los letreros informativos de obra y las placas metálicas los licitantes deberán presentar:

Del subcontratista en caso de ser persona física, copia simple de identificación oficial vigente, registro federal de contribuyentes (R.F.C.), el registro patronal del instituto mexicano del seguro social (IMSS), declaración fiscal anual del ejercicio inmediato anterior.

Del subcontratista tratándose de la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, el registro patronal del instituto mexicano del seguro social, declaración fiscal anual del ejercicio inmediato anterior, copia simple del instrumento notarial en que conste la constitución de la empresa y copia simple por ambos lados de una identificación oficial vigente con fotografía del representante legal.

21.1.19 Planeación Integral de la obra (Anexo T-4).

21.1.20 Relación de Personal técnico y administrativo. (Anexo T-5).

21.1.21 Relación de maquinaria y equipo incluir soporte documental. (Anexo T-6)

21.1.22 Manifestación de cumplimiento de obligación fiscal (Anexo T-7)

21.1.23 Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales.  Presentar el “acuse de respuesta” en sentido positivo emitido por el servicio de administración tributaria, sobre la opinión del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-d del código fiscal de la federación, el punto 8 del “oficio circular por el que se establece el procedimiento que deberán observar las dependencias y entidades de la administración pública federal y las entidades federativas que realicen contrataciones con recursos federales y las reglas 2.1.27 y 2.1.39  de la resolución miscelánea fiscal para 2017, publicada en el diario oficial de la federación  (DOF) el 23 de diciembre de 2015. (Anexo T-8).

21.1.24 Manifestación de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social (IMSS) (Anexo T-9)

21.1.25 Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.  La “opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social”, en sentido positivo, que permita avalar que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones en la materia, con una fecha de expedición no mayor a un mes. De acuerdo a las reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento en esta materia, disponibles en la dirección electrónica: http://www.imss.gob.mx/tramites/cumplimientoobligaciones,podrá realizar el trámite vía electrónica, por lo que en su caso anexará el documento que el sistema al efecto genere. Sólo por excepción, y previa manifestación de las razones por las que no le fue factible obtener a través de ese sistema, en tiempo dicha constancia, presentará el escrito donde solicita constancia actualizada de no adeudo de cuotas obrero patronales del instituto mexicano del seguro social (IMSS), debidamente sellado de recepción por ese instituto, documento datado con una fecha no mayor a quince días.

En caso de proposiciones conjuntas, todas las empresas que conformen la agrupación Deberán presentar esta manifestación. En caso de resultar adjudicado, presentará, antes de la firma del contrato, el original de la constancia de no adeudo expedida,  (Anexo T-10).

21.1.26. Manifiesto bajo protesta de decir verdad en el que señale el carácter de MIPYMES al que pertenece su representada, con base en La Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. (Anexo T-11)

## 21.2          Proposición  económica.

21.2.1  Sumatoria total del catálogo (por localidad)(Anexo E-1)

21.2.2  Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de obra, precios unitarios con número y letra e importes por  concepto y del total de la proposición e incluyendo el I.V.A. desglosado en el catálogo (POR LOCALIDAD) (Anexo E-2)

Estos documentos formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente, mismo que deberá contar con firma autógrafa en cada una de sus hojas, de lo contrario esto representaría una causal de desechamiento;

21.2.3 Análisis de precios unitarios (por localidad) (Anexo E-3),

21.2.4  Factor de salario real (por localidad)  (Anexo  E-4)

21.2.4.1 Escrito bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente en sus pagos por concepto de 2% sobre la nómina de la mano de obra. (Anexo E-4a)

En relación al cálculo del 2% sobre nóminas, de acuerdo a la publicación del día 21 de diciembre de 2006 en el periódico Oficial del Estado de Campeche, la nueva Ley de Hacienda del Estado de Campeche, misma que entró en vigor el día 1 de enero del 2007, en su artículo 13 fracción II establece como sujetos obligados del pago del impuesto 2% sobre nóminas a las personas físicas y morales  residentes fuera del estado de Campeche respecto de todas las erogaciones que habitual o accidentalmente realicen en el Estado de Campeche, mediante retención por parte de las personas físicas y morales que contraten la prestación de servicios objeto de este impuesto con empresas residentes fuera del estado de Campeche.

21.2.5 Calculo de costos horarios de la maquinaria y equipo (por localidad)   (Anexo E-5).

21.2.6  Costos indirectos. (Por localidad)  (Anexo E-6)

21.2.7 Costo por financiamiento. (Por localidad)  (Anexo E-7).

21.2.8  Cargo por utilidad propuesta por “el licitante”. (Por localidad) (Anexo E-8)

21.2.9  Análisis de precios básicos o auxiliares (por localidad)  (Anexo E-9)

21.2.10  Explosión de insumo de los materiales (por localidad)  (Anexo E-10)

21.2.11  Explosión de insumos la maquinaria y equipo de construcción (por localidad)  (Anexo E-11)

21.2.12 Explosiones de insumos de la mano de obra. (Por localidad)  (Anexo E-12).

21.2.13  Programa de montos mensuales de ejecución general de los trabajos. (Por localidad)  (Anexo  E-13)

21.2.14  Programa de montos mensuales de materiales y equipos de instalación permanente (por localidad)  (Anexo  E-14)

21.2.15  Programa de montos mensuales de utilización de maquinaria y equipo de construcción (por localidad)  (Anexo E-15)

21.2.16  Programa de montos mensuales de utilización de mano de obra; (por localidad)  (Anexo  E-16)

21.2.17 Programa de montos mensuales de utilización del personal técnico, administrativo y de servicios encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos (por localidad)  (Anexo E- 17).

21.2.18 Especificaciones generales y particulares de los trabajos (Anexo E-18)

21.2.19 Modelo de contrato de obra pública (Anexo -19)

21.2.20 Formato de fianza que el contratista presentara para garantizar el anticipo otorgado en el contrato de obra pública (AnexoE-20).

21.2.21 Formato de póliza de fianza para garantizar el cumplimiento del contrato de obra pública, para la ejecución de la obra. (Anexo E-21).

21.2.22 Formato de póliza de fianza para responder de los defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad derivada de la ejecución de la obra. (Anexo E-22).

21.2.23 Formato de póliza de fianza para responder del cumplimiento del contrato y su ampliación en monto o en plazo.       (Anexo E-23).

21.2.24 Manifestación escrita de conocer el contenido de la convocatoria, modelo del contrato y sus anexos, así como de conformidad de ajustarse a sus términos (Anexo E-24).

21.2.25 Proyecto tipo (Anexo E-25).

21.2.25 Letrero informativo y placa  (Anexo E-26).

21.2.26 Disco compacto (Anexo E-27)

## 22. Experiencia, capacidad técnica y capacidad financiera.

Los licitantes deberán integrar en su proposición la documentación que acredite su experiencia, capacidad técnica y capacidad financiera conforme a lo siguiente:

- Currículum actualizado de la persona física o la empresa con la  identificación de los trabajos realizados por “el licitante” durante los últimos 5 (cinco) años, que acrediten la experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminación.

- Plantilla y organigrama propuesto para el desarrollo de los trabajos.

Relación de cada uno de los profesionales técnicos al servicio de “el licitante” que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de la obra, los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitud similares, identificados con los cargos que ocuparán. El profesional técnico que ostentara el cargo de superintendente deberá presentar  currículum actualizado con firma autógrafa en el que se incluya copia simple legible de su credencial de elector por ambos lados y en su caso de su cédula profesional, su domicilio y teléfono actual, así como la relación de las actividades profesionales en que haya participado,  acreditara que cuenta con firma electrónica avanzada (fiel) actualizada para asentar notas en “la bitácora”.

De los profesionales técnicos propuestos sólo se evaluará la preparación académica y la experiencia demostrada en trabajos de características técnicas, complejidad y magnitud similares a los que se licitan en términos de lo dispuesto por el artículo 44 fracción III del Reglamento.

Cuando así lo requieran los trabajos motivo de esta Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres presencial, deberá incluir en esta relación, el personal técnico adecuado y necesario, para atender lo referente a las condiciones establecidas en la autorización de la manifestación de impacto ambiental de la obra.

- Relación de los contratos de trabajos que haya celebrado y tenga concluidos tanto con las administración pública federal, estatal o municipal como con particulares, con los que acredite la especialidad, experiencia y capacidad técnica “el licitante” en este tipo de obras. la relación mencionada contendrá el nombre o denominación de la contratante; domicilio y teléfono de los responsables de los trabajos; descripción de las obras, importe total, importes totales ejercidos, fecha de inicio y fecha de terminación. anexando copia fotostática de contratos completos debidamente suscritos con una vigencia no mayor a 5 (cinco) años, anotando el número que identifique el contrato, el objeto del contrato, período de ejecución de la obra, su importe en moneda nacional (pesos mexicanos), contratante con la que fue suscrito, el nombre, domicilio y teléfono de la oficina y persona que tuvo a cargo el control de los trabajos, importes ejercidos, según el caso, a fin de que “LA CODESVI” pueda obtener, si lo requiere, información adicional y constatarla. así mismo  deberán presentar las actas de entrega recepción de los contratos presentados debidamente validados.

En caso de que los licitantes no hayan formalizado contratos con dependencias o entidades federales, estatales o municipales, manifestarán dicha circunstancia en un escrito bajo protesta de decir verdad para efectos de lo dispuesto en el artículo 44, fracción IX del Reglamento.

Los licitantes que se encuentren inscritos en el registro único de contratistas para la administración pública federal tendrán la opción de no presentar la documentación mencionada en los párrafos anteriores.

- Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse por el balance general, el Estado de resultados, Estado de variación en el capital contable (deberán llevar la leyenda “Bajo la protesta de decir verdad manifiesto que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la información financiera y a los resultados de la empresa y afirmo que soy legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de las mismas y así mismo asumo cualquier responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas”). , anexando copia fotostática legible de su registro de certificación vigente expedida por la misma secretaría para auditar Estados financieros, así como copia fotostática legible de su cédula profesional e identificación oficial vigente por ambos lados (credencial de elector), y el comparativo de razones financieras. todos los documentos corresponderán a los 2 (dos) últimos ejercicios fiscales. se deberán entregar las declaraciones anuales  correspondientes a sus 2 (dos) últimos ejercicios fiscales (2015 y 2016) y entregar acuse de recibido por el SAT, y la más actualizada a la fecha de presentación de la proposición, salvo en el caso de empresas de nueva creación, los cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de la proposición.

- Relación de maquinaria y equipo de construcción disponible y necesaria para el desarrollo de los trabajos, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra.

## 23.  Requisitos adicionales.

Al formular la proposición “el licitante” tomará en cuenta:

- Que la obra se llevará a cabo con sujeción a: la Ley y su Reglamento; las especificaciones generales y particulares, así como a las especificaciones que “LA CODESVI” tiene en vigor, el programa y montos parciales de obra expresado en moneda nacional (pesos mexicanos) y con base en los precios unitarios; el programa de utilización de la maquinaria y equipo de construcción; los precios unitarios señalados en la relación de conceptos y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición, y conforme a las cláusulas del contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios por unidad de concepto de trabajo terminado y en general de conformidad con la presente convocatoria de licitación.

- Que deberá tener en la obra un superintendente quien deberá contar con la firma electrónica avanzada y vigente y conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de la obra, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones de proyecto y de construcción, “la bitácora” convenios y demás documentos inherentes, que se generen con la ejecución de los trabajos.

- “El superintendente”, debe estar facultado por “la contratista”, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

- “LA CODESVI” durante la vigencia del contrato, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente. en tal caso, “la contratista” tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en la presente convocatoria de licitación y el contrato respectivo

- “LA CODESVI” en cualquier momento podrá verificar que el personal propuesto por “la contratista” para ejecutar los trabajos, sea el que esté desarrollándolos, de no ser así, deberá exigir que se utilice el personal propuesto en la Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres (presencial o uno de características similares.

    - Que cuando se estipula que el pago de los diversos conceptos de trabajo se hará al precio que fije el contrato para la unidad de concepto de trabajo terminado,  y  ha juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios, independientemente de lo que dichos precios incluyan en razón del costo directo, del indirecto, del financiamiento, la utilidad y cargos adicionales.

    - Que los materiales que se utilicen en la ejecución de la obra objeto de la Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres presencial, deberán ser los adecuados para obtener la calidad fijada en el proyecto tipo establecido en el contrato y satisfacer los requisitos estipulados en las especificaciones indicadas en el  contrato y en la presente convocatoria de licitación.

    - Que como cargo adicional ha considerado el 1.7%, 1% (uno por ciento) del importe de cada estimación para el órgano administrativo desconcentrado del gobierno denominada administración de la beneficencia pública del Estado de Campeche, 0.5% (cinco al millar) del importe de cada estimación, por concepto de derechos de inspección, vigilancia y control de obras y servicios que realiza la secretaría de la función pública y 0.2% (dos al millar) cuyo destino sea la Cámara Mexicana de la Industria de Construcción, en términos de los artículos 191 de la Ley Federal de Derechos y 220 del Reglamento.

    - Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de trabajos anotadas por “LA CODESVI” en el catálogo de conceptos, justificará reclamación alguna de “la contratista” en relación con los precios respectivos.

    - Que propone precios unitarios únicamente para los conceptos indicados en el catálogo de conceptos y quedan expresados en el presupuesto de la obra y que por lo tanto, no presenta alternativas que modifiquen lo estipulado en esta convocatoria de licitación.

    - Que ha propuesto precios de los materiales puestos en obra

    - Que se considerará como precio unitario, el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse a “la contratista” por unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado conforme al proyecto tipo establecido en el contrato, especificaciones generales y particulares de construcción  y normas de calidad.

    - Que el precio unitario se integrará con los costos directos, costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales.

    - Que presentará, análisis expresados en moneda nacional (pesos mexicanos), de cada uno de los precios unitarios en la misma moneda, relativos a los conceptos señalados en él, estableciendo separadamente los costos directos, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad y los cargos adicionales; de acuerdo con lo indicado en la Ley, el Reglamento y la presente convocatoria de licitación.

    - Que al determinar sus costos directos tomó en consideración los salarios vigentes y los precios de materiales, maquinaria y equipo que rigen en el lugar de la obra en la fecha de su proposición, estableciendo los cargos por maquinaria y equipo con base en los precios y rendimientos de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente. ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el precio real y el considerado en los análisis justificará reclamación de “la contratista” en relación con los precios respectivos.

    - Los costos indirectos deberán expresarse como un porcentaje del costo directo. en anexo por separado deberá presentarse el análisis detallado de los cargos que determinen este factor, desglosando los correspondientes a la administración de oficinas centrales y de campo, considerando lo establecido en los artículos del 211 al 213 del Reglamento.

Se deberá incluir en el desglose de los indirectos un letrero informativo de obra, con medidas señaladas en los anexos y de sección horizontal, con bastidor metálico de angular de 2”x1/4”, y 2 PTR verde 2”x2” a modo de soportes, empotrados al piso con concreto simple, lona de vinil con argollas para fijar al marco, rótulo de datos de la obra, elaborado conforme a la Imagen Gráfica Institucional del Programa  el cual deberá contener:

Logotipos de: del Codesvi y CDI.

Nombre del Municipio

Nombre de la Obra

Monto de la Inversión y Origen del Recurso

Nombre del Contratista

Periodo de Ejecución

Descripción de la Obra (Metas)

Asimismo, la información que deberá contener deberá corroborarse con la Residencia de obra de Codesvi antes de su elaboración y ubicación.

    - El cargo por utilidad, será fijado por el propio proponente y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta (I.S.R.) y la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa.

    - El costo por financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; considerando para la determinación de este costo, los gastos que realice en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, y la tasa de interés que aplicará, considerando, en su caso, los puntos que como sobrecosto por el crédito le requiera una institución crediticia, señalando el indicador económico en que se basó, debiendo acompañar el análisis correspondiente a este concepto, lo cual se hará en base al análisis de flujo de caja.

    - El costo por financiamiento permanecerá constante durante la ejecución de los trabajos y únicamente se ajustará en los casos previstos por el artículo 215 del Reglamento.

    - Para el análisis, cálculo e integración del porcentaje de costo por financiamiento se deberá considerar lo previsto por el artículo 216 del Reglamento.

    - Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar “la contratista”, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario, porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

    - Los cargos adicionales deberán incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

    - Que la relación de conceptos y cantidades de trabajo integrados en el presupuesto de la obra para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición se formulará de acuerdo con lo siguiente:

- Se llenará preferentemente a máquina o mediante computadora, de ser manuscrita se usará tinta negra, escribiendo con caracteres de imprenta fácilmente legibles. en ambos casos, deberá presentarse sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras; en caso de que se elabore por computadora, deberá conservarse el mismo formato.

- Se anotarán los importes de los precios unitarios de cada concepto con letra y número, en moneda nacional (pesos mexicanos) con aproximación al centésimo.

- Cuando se componga de varias hojas, deberá anotarse el monto de cada una de ellas y en la hoja final, el monto parcial acumulado, el impuesto al valor agregado (I.V.A.) y el importe total de la proposición.

- En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto de las cantidades anotadas por “LA CODESVI” y el importe establecido en el análisis del precio unitario correspondiente o el anotado con letra por el proponente, cuando dicho análisis no se tenga.

- De acuerdo con las correcciones a las operaciones aritméticas que en su caso se hagan, se modificarán los montos parciales y la suma de ellos, el IVA y el importe total de la proposición.

    - que “el licitante”, para  los  efectos  del  artículo  32-d  del código fiscal de la federación, según lo establecen las reglas 2.1.27 y 2.1.39  de la resolución miscelánea fiscal para 2015, publicada en el diario oficial de la federación  (DOF) el 23 de diciembre de 2015, deberá agregar a su proposición técnica el documento actualizado expedido por el servicio de administración tributaria, en la que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, cuyo trámite puede ser consultado en http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tramites/opinion_cumplimiento/paginas/ficha_1_cff.aspx

    - que para el caso de propuestas conjuntas los documentos solicitados deberán ser presentado por cada una de las personas que integren la propuesta.

## 24.	Forma de presentación y apertura de proposiciones.

## 24.1  Recepción de proposiciones

Los licitantes entregarán sus proposiciones debidamente firmadas en términos de lo establecido en el artículo 41 del Reglamento, en sobre cerrado en forma inviolable, claramente identificado en su parte exterior, a fin de proceder a la  apertura de las proposiciones técnicas y económicas.

Se levantará acta con fecha, lugar y hora en que se llevó a cabo el acto, nombre del servidor público encargado de presidir el acto, nombre de los licitantes e importe total de cada proposición,  además fecha, lugar  y hora en que se dará a conocer el fallo de la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres presencial y, en su caso, hechos relevantes y manifestaciones a que haya lugar, la cual será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, quedando a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de notificación.

De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que “LA CODESVI” designe rubricarán los documentos indicados en los Anexos E-2 y E-13 que contengan la proposición económica y quedarán en custodia de “LA CODESVI”.

## 24.2   Requisitos para presentar proposiciones conjuntas de dos o más personas.

dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones en las licitaciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de “LA CODESVI”, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar considerando la totalidad de los conceptos de obra del catálogo, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, autógrafamente por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.

Cuando la proposición ganadora de la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres presencial haya sido presentada en forma conjunta, el contrato deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o mancomunados quienes en lo individual deberán acreditar su respectiva personalidad por medio de poder notarial para actos de administración, el cual se entregará en copia simple y original para cotejo antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a “LA CODESVI” por las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes.

En el supuesto de que se designe por parte de la agrupación un apoderado legal para formalizar el contrato, el convenio de proposición conjunta y las facultades del apoderado legal de la agrupación deberán constar en escritura pública y deberá estar inscrita en el registro público de comercio que corresponda.

Los licitantes que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta, deberán presentar en forma individual la documentación en relación con el artículo 61 fracción IX del Reglamento.

## 25.	Evaluación de las proposiciones.

Los mecanismos de evaluación de las proposiciones indicados en este apartado, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; así como la especificación de la causal bajo la cual se implementa el mecanismo de evaluación binario, en términos de lo que establece el artículo 63, fracción i del Reglamento).

## 25.1	Mecanismo binario

El mecanismo binario consiste en determinar la solvencia de las proposiciones a partir de verificar el cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por “LA CODESVI”.

## 25.1.1	Evaluación técnica:

Las evaluaciones de las proposiciones técnicas serán responsabilidad de “la convocante”, en términos de lo establecido por los numerales 4.2.1.4 del  manual administrativo de aplicación general en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas

Para la evaluación técnica de las proposiciones bajo el mecanismo binario se verificarán, entre otros, los siguientes aspectos:

25.1.1.1.	Que cada documento contenga toda la información solicitada.

25.1.1.2.	Que en el currículo actualizado de los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, se acredite que cuentan con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los mismos.

25.1.1.3  En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los licitantes, se considerarán, entre otros, el                     grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionadas con la ejecución de los trabajos.

25.1.1.3.	Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan.

25.1.1.4.	Que la planeación integral propuesta por “el licitante” para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos.

25.1.1.5	Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que “el licitante” conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición.

25.1.1.6.	De los Estados financieros, “LA CODESVI” de acuerdo con las características, magnitud y complejidad de los trabajos, determinará aquellos aspectos que se verificarán, entre otros:

a. 	Que el capital de trabajo de “el licitante” cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los 2 (dos) primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado.

b. 	Que “el licitante” tenga capacidad para pagar sus obligaciones y

c. 	El grado en que “el licitante” depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.

25.1.1.7.	En su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por “el licitante” con dependencias o entidades, conforme a los parámetros establecidos, para efectos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 36 de la Ley (se deberá preferir la especialidad, experiencia y capacidad técnica  de los interesados, así como aquellos contratistas que tengan un historial de cumplimiento satisfactorio de los contratos en base a  las actas de entrega recepción que presenten cada uno de ellos).

Así mismo, se verificarán los siguientes aspectos:

I.	De los programas:

- Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido  por “LA CODESVI”;

- Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general  de  los trabajos.

- Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por “el licitante” y en el procedimiento constructivo a realizar.

- Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general, en caso de que se requiera de equipo de instalación permanente y

- Que los insumos propuestos por “el licitante” correspondan a los periodos presentados en los programas.

- De la maquinaria y equipo

a.	Que la maquinaria y el equipo de construcción, sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres presencial y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por “el licitante”.

b. Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción considerada por “el licitante”, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por “la contratista”, o con las restricciones técnicas, cuando “LA CODESVI” fije un procedimiento.

c. 	Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

- De los materiales y mobiliario:

a.	Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por “el licitante” para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate.

b.	Que las características, especificaciones, cantidad y calidad de los materiales, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en la convocatoria de licitación.

- De la mano de obra:

a. Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos.

b. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por “el licitante”, considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos.

c.  Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más significativos.

d.	Que se utilice intensivamente la mano de obra local para trabajos no especializados, de conformidad con lo establecido en las especificaciones generales y particulares de los trabajos.

## 25.1.2.	 Evaluación económica:

Las evaluaciones de las proposiciones económicas serán responsabilidad de la administración, en términos de lo establecido por los numerales 4.2.1.4 del manual administrativo de aplicación general en materia de obras públicas

Para la evaluación económica de las proposiciones bajo el mecanismo binario se verificarán, entre otros, los siguientes aspectos:

26.1.2.1.	Que cada documento contenga toda la información solicitada,

26.1.2.2.	Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por “el licitante” sean aceptables, es decir, que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente por “LA CODESVI” como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto deberá considerar  las condiciones vigentes en el mercado, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, o, en su caso, en el mercado internacional, considerando los precios de manera   individual o como inciden en su totalidad en la proposición económica.

Así mismo, se verificarán los siguientes aspectos:

- Del presupuesto de obra: (catálogo de conceptos)

a.   Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario, de acuerdo como se marca en el numeral 21.2.2

b.  Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis,

c.  Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, “LA CODESVI” efectuará las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones.

- Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en el Reglamento por lo que se revisará:

a.   Que los análisis de los precios unitarios consideren sus  básicos y auxiliares y estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.

b.  Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos  de instalación permanente, mano de obra, herramienta,  maquinaria y equipo de construcción.

c.  Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en  el mercado.

d.  Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en el Reglamento.

e.  Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra, requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate.

f.  Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados y el costo de operación.

- Que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento por lo que además se considerará:

    - Que los costos de los materiales considerados por “el licitante”, sean congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en esta convocatoria de licitación.

    - Que los costos de la mano de obra considerados por “el licitante”, sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos.

    - Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

- Que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento, con lo que además se considerará:

a.  Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo.

b.  Constatar que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales de “el licitante”, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia de “la contratista” encargado directamente de los trabajos y los de campo necesario para la dirección, supervisión y administración de la obra.

c.   Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a esta convocatoria de licitación deba pagarse aplicando un precio unitario específico.

- Que en el análisis, cálculo e integración del costo financiero se haya estructurado y determinado considerando lo siguiente:

- Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados a “la contratista”, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago; deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos.

- Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos.

- Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico.

- Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos mensuales.

- Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por “el licitante” sea congruente con lo que se establezca en la presente convocatoria de licitación.

- Que el cargo por utilidad fijado por “el licitante” se encuentre de acuerdo a lo previsto en el Reglamento.

- Que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran.

- Que los programas específicos de erogaciones de materiales y mobiliario, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción y de instalación permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.

- Capacidad Financiera:

Para evaluar en forma razonable la capacidad financiera de la empresa, se tomará en consideración lo establecido en los artículos 44 fracción VI y 64, fracción VI, del Reglamento.

La comprobación de la capacidad financiera se efectuará con base a la última declaración fiscal anual, y estados financieros auditados, dictaminados o no de los últimos dos ejercicios fiscales 2015 y 2016 o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones, legibles y firmados en forma autógrafa por el representante de la empresa y contador público externo, que avale la veracidad de la información, anexando original y  copia legible de su cedula profesional y documento legible expedido por la SHCP en donde se encuentra registrado como auditor o documento donde se ampare la misma capacidad, así como presentar las razones financieras, con el contenido y alcance siguiente:

Los parámetros financieros que el “Invitado” deberá de cumplir, para demostrar su capacidad de recursos económicos, son los siguientes:

a).- Que el capital contable del “Invitado” sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar. Se tendrá como suficiente dicho capital neto, cuando el importe del último ejercicio fiscal del activo circulante (AC) menos el pasivo circulante (PC) sea igual o mayor del 15% del valor del importe de su propuesta económica sin IVA.

b).- Que el “Invitado” demuestre una suficiente capacidad para pagar obligaciones. Se tendrá como suficiente dicha capacidad cuando el importe del último ejercicio fiscal del AC entre PC sea igual o mayor de 1.1 unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT) sea igual o mayor a 2.0 unidades.

c).- Que el “Invitado” demuestre un aceptable grado en que depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa es aceptable. Se tendrá como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad del “Invitado” cuando el importe del último año fiscal del PT entre AT sea igual o menor 50%.

En el caso de proposiciones presentadas en forma conjunta o en grupo, se sumarán los AC, PC, AT y PT, para cumplir con los parámetros señalados en los incisos anteriores.

Si el “Invitado” no cumple con uno o más parámetros de los indicados anteriormente, se entenderá que no cuenta con la suficiente solvencia o capacidad financiera.

El no presentar los documentos correspondientes a las manifestaciones y documentos referentes de estar al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales, y cuotas por seguridad social, relacionados con el  artículo 32-D del Código Fiscal de la federación, es causa de desechamiento, y si de la información y documentación con que cuenta la SFP, se desprende que personas físicas o morales pretenden evadir las disposiciones legales pertinentes, la Comisión, se abstendrá de firmar los contratos correspondientes en caso de haber resultado adjudicado.

Las proposiciones que cumplan con los aspectos antes señalados, se calificarán como solventes legal, técnica y financieramente.

## 26.    Desechamiento de proposiciones

Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones las siguientes:

De las causales técnicas:

- La falta datos o de información en los documentos y/o la omisión en la presentación de la documentación solicitada que imposibiliten determinar su solvencia, en el aspecto legal, técnico y/o económico.

- Cuando todos o alguno de los documentos que integran la proposición en el aspecto legal, técnico y económico: a. presenten alteraciones, raspaduras, tachaduras y/o enmendaduras o sea ilegible toda o parte importante de la información contenida en ellos; o b. se presenten elaborados a lápiz o no se hayan elaborado en tinta indeleble, o c. se encuentren elaborados en idioma diferente al español y no se haya acompañado la traducción correspondiente.

- Cuando los documentos que integran la proposición no estén firmados autógrafamente por la persona facultada por lo menos en la última hoja de cada uno de los documentos que la conforman.

- Cuando en algún documento elaborado única y directamente por el “participante” se omita y/o en su caso se haga referencia a un número diferente al procedimiento de contratación en el cual se está participando, o cuando se presenten con un nombre o una razón social diferente al de la empresa participante.

- Cuando en el evento de presentación y apertura de proposiciones no se presenten los originales que para cotejo se les solicitó, o bien, la documentación que integra la propuesta no se encuentre vigente o actualizada conforme a lo solicitado en la convocatoria.

- Sí durante la evaluación cualitativa de las proposiciones, se detecta que éstas se presentaron en forma incompleta o se omita cualquier documento requerido o que los documentos no contengan la información solicitada y que imposibilite determinar su solvencia.

- Para el caso de empresas de nueva creación podrán no presentar los documentos indicados balance general, Estado de resultados, Estado de variación de capital contable, copia fotostática legible de su registro de hacienda y crédito público del auditor externo que audita los Estados financieros así como la certificación vigente como contador público certificado, copia fotostática de la cedula profesional del auditor externo, copia fotostática legible de la identificación oficial vigente (credencial de elector) del auditor externo, comparativo de razones financieras, declaración fiscal anual de los dos últimos ejercicios fiscales (2015 y 2016) entregar acuse de recibido por el SAT  y la más actualizada a la fecha de presentación de la proposición y, en su lugar deberán presentar copia del alta ante la secretaría de hacienda y crédito público en donde se pueda cotejar la fecha de dicho trámite y también presentar las declaraciones fiscales más actualizadas a la fecha de presentación de la proposición.

- Para el caso de empresas no obligadas a presentar Estados financieros dictaminados por contador público certificado deberán presentar los documentos, de forma simple y adicionar escrito libre en términos del artículo 32A del código fiscal de la federación indicando el supuesto en el que se encuentra y que no lo obliga a presentar dicha dictaminarían (formato libre).

- Las proposiciones incluyan inconsistencias por contradicciones o intentos de especulación.

- El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en la presente convocatoria de licitación debidamente fundados y motivados, según el artículo 39 fracción I de la Ley, que afecten la solvencia de la proposición.

- El licitante “incluya información o cargos que no correspondan a los solicitados en la presente convocatoria de licitación y sus anexos.

- “El licitante” se encuentre en alguno de los supuestos señalados en los artículos 51 y 78 penúltimo párrafo de la Ley.

- Del escrito que señala que no se encuentra inhabilitado por la secretaría de la función pública en los términos del título sexto y séptimo de la Ley, así como los socios que presentan en forma conjunta la proposición, que cumpla con lo solicitado en la presente licitación pública en caso de omisión en la entrega del escrito, información o documentación con que cuente la secretaría de la función pública se desprende que personas físicas o morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, la CODESVI no estará obligado a firmar el contrato correspondiente.

- La falta de presentación de los escritos o manifiestos “bajo protesta de decir verdad”, descritas de conformidad con el artículo 34, fracción VIII y 61 fracción IX inciso a), b), c), d) y e) del Reglamento, se considera como documentos que determinaran la solvencia legal del “licitante” por lo que en el caso de incumplimiento será motivo de desechamiento, se determina como incumplimiento la omisión en los datos solicitados y/o la omisión de la expresión “manifiesto bajo protesta de decir verdad” en cada uno de ellos.

- En las proposiciones técnica y/o económica “el licitante” haya omitido las indicaciones asentadas en el acta de la junta de aclaraciones.

- Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información  o documentación proporcionada por los licitantes es falsa.

- “El licitante” participe con el mismo personal o equipo en dos o más procedimientos de contratación al mismo tiempo. en cuyo caso, al adjudicársele la primera licitación, automáticamente quedará descalificado de las siguientes independientemente de la etapa en que se encuentre el presente proceso de Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres presencial.

- Cuando su propuesta presentada no este foliada en todas y cada una de sus hojas, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 párrafo tercero del Reglamento.

- No presente “acuse de respuesta” en sentido positivo emitido por el servicio de administración tributaria, sobre la opinión del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-d del código fiscal de la federación, el punto 8 del “oficio circular por el que se establece el procedimiento que deberán observar las dependencias y entidades de la administración pública federal y las entidades federativas que realicen contrataciones con recursos federales y las reglas 2.1.27 y 2.1.39 de la resolución miscelánea fiscal para 2015, publicada en el diario oficial de la federación  (DOF) el 23 de diciembre de 2015.

- El no presentar el original o copia certificada y copia simple legible para cotejo, del registro patronal del instituto mexicano del seguro social (IMSS) así como constancia de no adeudo de cuotas obrero patronales. de conformidad con lo dispuesto por los artículos 15 fracciones I y III, y 287 de la Ley del seguro social.

- Omitir cualquier requerimiento que de acuerdo a las características, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, sea considerado por “LA CODESVI” estrictamente necesario para la evaluación de las proposiciones o la realización de los trabajos.

- El no acreditar su solvencia económica que no podrá ser inferior al equivalente del financiamiento de los trabajos a realizar.

- Cuando la persona propuesta por el “participante”, como superintendente, no presente copia simple legible de la cédula profesional y el comprobante de la fiel vigente emitida por autoridad certificadora competente.

- Que el acta constitutiva y/o sus modificaciones de estatutos sociales no se encuentren protocolizadas ante notario público y/o corredor; que el objeto social no se relacione directamente con trabajos de mantenimiento, ingeniería civil, arquitectura, o similares; que la duración de la persona moral haya expirado; que las facultades conferidas al representante legal no se encuentren protocolizados ante notario público, o bien no sean suficientes para obligar a su representada; así como la omisión del registro público correspondiente en las escrituras y/o testimonios notariales en apego, a lo solicitado en la fracción II del artículo 43 del Reglamento así como el artículo 3005, Fracciones I y III y los artículos 3007, 3008, 3071 y 3072 del código civil federal de aplicación supletoria.

- Cuando la persona propuesta por el “participante”, como superintendente, no presente copia simple legible de la cédula profesional y el comprobante de la fiel vigente emitida por autoridad certificadora competente

De los causales económicos:

- "El licitante" proponga  un plazo de ejecución mayor que el requerido como máximo por “LA CODESVI”; o no se ajusten los programas solicitados, a las cantidades o montos totales según corresponda.

- En el análisis de financiamiento “el licitante” no considere el anticipo que recibirá u omita asentar el indicador económico establecido que utilizó o incluya una sobretasa.

- Los materiales propuestos no cumplan con las especificaciones y características establecidas en el proyecto que “LA CODESVI”  haya emitido en la presente convocatoria de licitación o en las normas técnicas.

- La proposición incluya en alguna de sus hojas firmas en copia o similares.

- Cuando se compruebe que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

- Los programas propuestos sean incongruentes y por lo tanto no sea factible ejecutar los trabajos.

- La información económica de la proposición, sea incongruente con la información técnica o que en su proposición consideren dos o más costos diferentes para un mismo material, categoría de mano de obra o maquinaria y equipo.

- No contengan completos y actualizados los porcentajes de prestaciones, impuestos, cuotas o retenciones, considerados en alguno de los análisis que integran la proposición.

- Que la propuesta técnica y económica no se presente en sobre cerrado.

- Que el monto propuesto de las actividades estén fuera de los parámetros de mercado que pongan en riesgo la ejecución de los trabajos;

- La propuesta económica presentada por el “participante”, rebase la asignación autorizada del ejercicio presupuestal.

- Cuando los “licitantes” omitan cotizar alguna de las actividades que integran el monto de la propuesta de los trabajos. cuando el “participante” cambie las especificaciones establecidas en el catálogo de conceptos o de las modificaciones señaladas en el acta de la junta de aclaraciones.

- Cuando el equipo

- No sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos, y que los datos no coincidan con el listado del equipo presentado por el “participante”.

- Se detecten incongruencias en o entre la documentación relativa a la maquinaria y equipo.

- Las características del equipo consideradas por el “participante”, no sean las adecuadas para desarrollar los trabajos en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que no sean congruentes con el procedimiento de ejecución de los trabajos y las restricciones técnicas establecidas.

- Cuando de la mano de obra:

- El personal administrativo, técnico y de ejecución, planteado por el “participante”, no sea el adecuado y/o suficiente para ejecutar los trabajos o servicios.

- No se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los trabajos.

- Cuando el presupuesto o catálogo de conceptos y el programa general de ejecución de los trabajos no se encuentren firmados autógrafamente, en todas y cada una de sus hojas por el representante legal.

- Cuando se encuentre que la propuesta contiene impuestos, derechos o tarifas distintos a los vigentes, o salarios menores al salario mínimo general vigente.

- En los análisis de precios unitarios, hagan intervenir destajos o lotes por concepto de mano de obra, materiales y equipo.

El desechamiento de las proposiciones se comunicará a “el licitante” durante el fallo; asentándose en las actas respectivas, las causas que lo originaron.

## 27.    Cancelación y licitaciones desiertas

“LA CODESVI” conforme a lo dispuesto en los artículos 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 70 de su Reglamento, podrá cancelar la presente convocatoria de licitación por caso fortuito; fuerza mayor; cuando existan circunstancias justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia “CODESVI”. La determinación de dar por cancelada la Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres presencial, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes y no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo se podrá interponer la inconformidad en términos del título séptimo, capítulo primero de la Ley.

Salvo en las cancelaciones por caso fortuito o fuerza mayor, “CODESVI” cubrirá a los licitantes los gastos no recuperables que, en su caso, procedan en términos de lo dispuesto por el Reglamento.

“LA CODESVI” podrá declarar desierta la presente convocatoria de licitación en cualquiera de los siguientes casos.

- Cuando ninguna empresa o persona se registre para participar en la Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres presencial.

- Cuando no exista por lo menos tres proposiciones susceptibles de análisis.

En caso de que no se presenten el mínimo de proposiciones señalado en el párrafo anterior, se podrá optar por declarar desierta la invitación, o bien, continuar con el procedimiento y evaluar las proposiciones presentadas. En caso de que sólo se haya presentado una propuesta, la convocante podrá adjudicarle el contrato si considera que reúnelas condiciones requeridas, o bien proceder a la adjudicación directa conforme al último párrafo de este artículo.

- Cuando habiéndose recibido una o más proposiciones, éstas no reúnan los requisitos solicitados en la presente licitación y hayan sido desechadas durante la evaluación, constando en el acto del fallo.

- Cuando no se reciba proposición alguna en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

- Cuando habiendo evaluado económicamente una o más proposiciones, se considere que sus precios de insumos son inaceptables. se considerará que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no son aceptables cuando se propongan importes que sean notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigación de mercado que se realice para la presupuestación de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de “LA CODESVI”, y no sea factible pagarlos.

## 28.	Empate

En caso de empate entre los licitantes cuyas proposiciones resulten solventes, éste se resolverá en términos del penúltimo párrafo de los artículos 38 de la Ley y 67 segundo párrafo del Reglamento. si no fuere factible resolver el empate en los términos de los citados artículos, la adjudicación del contrato se efectuará en favor de “el licitante” que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que realice “LA CODESVI” en el propio acto de fallo, el cual consistirá en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de cada licitante empatado, de la que se extraerá en primer lugar el boleto de “el licitante” ganador y, posteriormente, los demás boletos de los licitantes que resultaron empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones.

En caso de que no se haya previsto dar a conocer el fallo en junta pública, el sorteo por insaculación se llevará a cabo previa invitación por escrito que realice el área responsable de la contratación a los licitantes, a un representante del órgano interno de control y al testigo social cuando éste participe en el procedimiento de Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres presencial, debiendo levantarse el acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o la falta de firma en el acta respectiva de los licitantes, invalide el acto.

## 29. Emisión del fallo.

Al finalizar la evaluación de las proposiciones y una vez, aplicado el  mecanismo de evaluación binario previsto en los artículos 63 fracción I, 64 fracciones de la I a la VII e inciso a), y 65 fracciones I y II, e inciso a).

- La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria de licitación que en cada caso se incumpla.

II.- 	La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general dichas proposiciones. se presumirá la solvencia de las proposiciones, cuando no se señale expresamente incumplimiento alguno.

III.- 	Nombre de “el licitante” a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron la adjudicación, de acuerdo a los mecanismos previstos en la convocatoria de licitación, así como el monto total de la proposición.

IV.- 	Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de garantías y, en su caso, la entrega de anticipos.

V.- 	Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo con los ordenamientos jurídicos que rigen a “LA CODESVI” así mismo se indicará también el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las proposiciones.

En el acta de fallo no se deberá incluir información reservada o confidencial, en los términos de las disposiciones aplicables.

En caso de que se declare desierta la Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres presencial, se señalarán en el acta de fallo las razones que lo motivaron.

Las proposiciones desechadas durante la presente  Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres presencial ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos 60 (sesenta) días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos “LA CODESVI”  podrá proceder a su devolución o destrucción.

Las proposiciones solventes que hayan sido sujetas de evaluación, serán las únicas que no podrán devolverse o destruirse y pasarán a formar parte de los expedientes de la convocante, quedando sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y disposición final de los expedientes, y demás aplicables, así como a las previstas en el artículo 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En junta pública se dará a conocer el fallo de la Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres presencial la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren presentado proposiciones, entregándoseles copia del mismo y levantándose el acta respectiva. Así mismo, el contenido del fallo se difundirá a través del sistema compranet el mismo día en que se emita para efectos de su notificación a los licitantes y se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el fallo se encuentra a su disposición en el sistema compranet.

Con la notificación del acta de fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo. Así mismo, cuando sea notificado el fallo, “el licitante” adjudicado podrá, bajo su responsabilidad y riesgo y con la autorización de “LA CODESVI”, iniciar

Los actos previos al inicio de los trabajos, tales como el movimiento de maquinaria, personal y demás insumos que considere pertinentes a efecto de agilizar el inicio de los trabajos, siempre y cuando existan las condiciones para tales efectos. Lo anterior independientemente de la fecha de firma del contrato.

Cuando se advierta en el acta de fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por “LA CODESVI”, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el contrato, el titular del área responsable del procedimiento de contratación procederá a su corrección, con la intervención de su superior jerárquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los licitantes que hubieran participado en el procedimiento de contratación, remitiendo copia de la misma al órgano interno de control dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha de su firma.

Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, el servidor público responsable dará vista de inmediato al órgano interno de control, a efecto de que, previa intervención de oficio, se emitan las directrices para su reposición.

Cuando el acta de fallo no se dé a conocer en la junta pública, el contenido del mismo se difundirá a través del sistema compranet el mismo día en que se emita, para efectos de su notificación. A los licitantes se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el fallo se encuentra a su disposición en el sistema compranet.

Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo procederá la inconformidad en términos del título séptimo, capítulo primero de la Ley.

## 30. Requisitos previos a la firma del contrato.

El ganador deberá exhibir previo a la firma del contrato ante la subgerencia de presupuestos y contratación de la gerencia de construcción y supervisión de obra, ubicada en el domicilio de CODESVI, en original y copia de los siguientes documentos:

a) Póliza de fianzas, como garantía del cumplimiento y anticipo, conforme a lo señalado en el párrafo anterior.

b) Escrito en el que manifieste los datos para recibir los pagos a través de transferencias electrónicas:

- Nombre o razón social del titular de la cuenta.

- Institución bancaria, número de sucursal y no. de plaza.

- Número de cuenta.

- Clave bancaria estándar (CLABE).

- Copia del Estado de cuenta actualizado.

- Catálogo de beneficiarios (formato proporcionado por la CODESVI para su correcto llenado).

En el caso de proposiciones conjuntas, deberá entregarse la documentación anterior de cada uno de los integrantes de la participación conjunta, ya sean personas morales o físicas que firmen el convenio privado, debiendo ser certificado por notario público. Se manifiesta que conforme al artículo 41, antepenúltimo párrafo del Reglamento, el “participante” a quien se le haya adjudicado el contrato, previo a su formalización, deberá firmar la totalidad de la documentación que integre su proposición.

## 31. 	Adjudicación del contrato.

Una vez realizada la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará a un solo licitante cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los mecanismos de adjudicación establecidos en la presente convocatoria de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por “LA CODESVI”, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas, además de que hubiera ofertado el precio más bajo.

“El licitante” adjudicado que no firme el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los términos de los artículos 77 y 78 fracción I de la Ley, 267 de su Reglamento, sin perjuicio de proceder en términos del artículo 47 segundo párrafo de la misma Ley.

Cuando la proposición ganadora de la Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres presencial haya sido presentada en forma conjunta, el contrato deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a quienes se

Considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposición conjunta, siempre y cuando se mantenga en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio.

El convenio de proposición conjunta presentado en el acto de presentación y apertura de proposiciones, se deberá entregar a “LA CODESVI” certificado ante notario público salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las 24 (veinticuatro) horas siguientes mismo que formará parte integrante del contrato como uno de sus anexos.

Para la firma del contrato “el licitante” adjudicado deberá entregar, si se trata de una persona moral original o copia certificada y copia simple del acta constitutiva incluyendo sus modificaciones y en su caso del poder notarial, para el caso de personas físicas original o copia certificada de su identificación oficial vigente (IFE, cédula profesional o pasaporte) y copia

Simple legible (por ambos lados), documentos que deberán ser cotejados con los originales en el acto de firma del contrato.

## 32. Porcentaje, forma y términos del anticipo que se concede.

“LA CODESVI” establece que para la ejecución de los trabajos objeto de la presente Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres presencial, se otorgará un anticipo del 30% (treinta por ciento) del monto total de los trabajos adjudicados a ejecutar, incluyendo el I.V.A., que integra la proposición de “la contratista”, para que lo destine a la compra de materiales de construcción y demás insumos, y realice en el sitio de los trabajos, la construcción de oficinas, bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de mobiliario, equipo de construcción e inicio de los trabajos, así como, para la producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar.

“El licitante” deberá de considerar obligatoriamente el importe del anticipo en la determinación del costo financiero de su proposición, por lo que tomará en cuenta que el pago de éste se hará con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, en una sola exhibición previa presentación por “la contratista” y aceptación por “LA CODESVI”, de la garantía por concepto de anticipo.

Para la amortización de los anticipos otorgados se procederá de conformidad con lo dispuesto por el artículo 143, fracciones I y III, inciso a) del Reglamento de la Ley.

El pago del anticipo se realizará en una sola exhibición.

## 33. Datos sobre las garantías.

Las pólizas de garantía deberán expedirse conforme a las disposiciones incluidas en el oficio no. 401-T-2930 de fecha 14 de septiembre de 2010, emitido por la tesorería de la federación, mismo que será entregado a “el licitante” que resulte adjudicado en el acto de comunicación del fallo, a efecto de que lo presente ante la afianzadora de su elección para su cabal cumplimiento como se establece en los artículos 48 fracciones I y II, y 49 fracción I de la Ley, 89, 90, 91, 95, 96, 97 y 98 de su Reglamento.

Del anticipo

“El licitante” que resulte adjudicado, dentro de los 15 (quince) días naturales posteriores a la notificación del fallo, pero invariablemente previo al inicio de los trabajos a la entrega del anticipo y a la suscripción del contrato respectivo, así mismo deberá entregar la garantía correspondiente expedida por una afianzadora mexicana autorizada para tal efecto, a favor de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda, equivalente al 100% (cien por ciento) del importe del anticipo otorgado incluyendo el I.V.A.

Previamente a la entrega del anticipo, “la contratista” deberá presentar al área responsable de la ejecución de los trabajos un programa en el que se establezca la forma en que se aplicará dicho anticipo.

De cumplimiento

“El licitante”, al que se le adjudique el contrato, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la notificación del fallo, pero invariablemente previo a la suscripción del contrato respectivo, deberá entregar la garantía correspondiente expedida por una afianzadora mexicana autorizada para tal efecto a favor de la tesorería de la federación equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total de su proposición económica sin incluir I.V.A.

De vicios ocultos

“El contratista” al concluir los trabajos, deberá constituir garantía en moneda nacional (pesos mexicanos) para responder por vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad, por un plazo de 12 (doce) meses después de haberse llevado a cabo el acto formal de entrega recepción de la obra, mediante cualquiera de las formas siguientes:

    - Póliza de fianza expedida por una afianzadora mexicana autorizada para tal efecto por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos (sin incluir I.V.A. en caso de existir convenios y/o ajustes de costo deberán estar incluidos los montos con dichas consideraciones)

    - Carta de crédito irrevocable por un importe equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, (incluyendo convenios y ajustes de costo), o bien;

    - Aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos incluyendo convenios y ajustes de costo, en fideicomiso especialmente constituido para ello.

Si “el licitante” opta por la póliza de fianza, deberá garantizar a “LA CODESVI” el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato.

## 24.1.   Modificación de la fianza de cumplimiento

En caso de otorgamiento de prórrogas a “la contratista”, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza de cumplimiento

Cuando se trate de un incremento en el monto o la ampliación en el plazo que no se encuentren cubiertos por la garantía originalmente otorgada, deberá estipularse en el convenio modificatorio respectivo el plazo para entregar la ampliación de la garantía, plazo que no deberá exceder de 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del convenio, así como una cláusula resolutoria del convenio en el caso de que la ampliación de la garantía no sea entregada en el plazo señalado.

En el caso de convenios modificatorios en monto, no se otorgarán anticipos.

Quedarán a salvo los derechos de “LA CODESVI” para exigir el pago de las cantidades no cubiertas, de la indemnización que se deriven de incumplimientos en que incurra “la contratista”, independientemente de que se hagan efectivas las garantías constituidas en este apartado.

## 34.	De las infracciones y sanciones que se aplicarán a “el licitante” adjudicado

En términos de los artículos 77 y 78 de la Ley y 267 del Reglamento,  “LA CODESVI” dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de alguna infracción pondrá a disposición de la secretaria de la función pública la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de alguna de las siguientes infracciones por parte de los licitantes.

- “El licitante” adjudicado que injustificadamente y por causas imputables a él no formalice el contrato adjudicado por “LA CODESVI”, en términos de lo previsto por el artículo 78 fracción i de la Ley.

- “El licitante” adjudicado que se encuentre en alguno de los supuestos establecidos en las fracciones III y X del artículo 51 de la Ley.

- “El contratista” que no cumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ella y que, como consecuencia, cause daños o perjuicios graves a “LA CODESVI”.

- Los licitantes que proporcionen información falsa, alterada o que actúen con dolo o mala fe en el presente procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad.

## 35.     Penas convencionales y retenciones económicas

“LA CODESVI”  tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando  por “la contratista” de acuerdo con el programa de trabajos aprobado, para lo cual comparará periódicamente el avance de las obras realizadas.

Las penas convencionales serán determinadas en función del importe de los trabajos que no se hayan prestado oportunamente, conforme al programa de ejecución convenido, considerando para el cálculo de las mismas el avance físico de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Las penas convencionales se aplicarán considerando los ajustes de costos, sin incluir el impuesto al valor agregado. Las penas convencionales procederán únicamente cuando ocurran causas imputables a “la contratista”.

El importe de la retención económica se determinará con base en el contrato celebrado y en el grado de atraso que se determine de acuerdo al avance físico en relación con el programa de ejecución convenido. “la contratista” podrá recuperar el importe de las retenciones económicas en las siguientes estimaciones si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Una vez cuantificadas las retenciones económicas o las penas convencionales, éstas se harán del conocimiento de “la contratista” mediante nota en “la bitácora” u oficio. El monto determinado como retención económica o pena convencional, se aplicará en la estimación que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

De existir retenciones a la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato y trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de “LA CODESVI”. La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que haya aplicado “LA CODESVI”.

Si una vez concluida la totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales resulta saldo a favor de “la contratista” por concepto de retenciones económicas, “LA CODESVI” deberá devolver dicho saldo a “la contratista”, sin que en este caso se genere gasto financiero alguno.

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecución convenido, las retenciones económicas o penas convencionales se calcularán considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa convenido.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, cuando no se haya llegado al límite de la fianza de cumplimiento, “LA CODESVI” podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a “la contratista” se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además, si da lugar a ello, la garantía de cumplimiento.

Las penas convencionales y retenciones económicas son independientes a los daños y perjuicios que ocasionare “la contratista” por no cumplir con las condiciones pactadas en el contrato, por lo que tendrán como objeto resarcir los daños y perjuicios ocasionados a “LA CODESVI”  por incumplimiento en la ejecución de los trabajos por atraso en la fecha pactada de conclusión por lo qué aplicaran retenciones económicas a las estimaciones en la fecha que se determine el atraso.

## 35.1  De las  penas convencionales

Es la penalización señalada en la convocatoria y pactada en el contrato, sólo proceden cuando “la contratista” por causas imputables a ésta se atrasa en la ejecución de los trabajos, de acuerdo a la fecha pactada de conclusión o establecidas en el programa de ejecución general por lo que se le aplicarán las penas convencionales que resulten de multiplicar el 5% (cinco por ciento) sobre el importe de los trabajos faltantes de ejecutar, por cada día natural que “la contratista” retrase la entrega total o parcial de los trabajos convenidos.

a.- Procedencia:

Las penas convencionales se deben aplicar cuando, por causas imputables a “la contratista”, la conclusión de los trabajos  se hace con atraso y/o a las establecidas en el programa de ejecución general, considerando para esta determinación la fecha convenida o pactada contractualmente.

b.- Determinación:

b.1.  Las penas convencionales a aplicarse a “la contratista” se determinarán en función del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado conforme al programa de ejecución general convenido apegándose a los artículos 46 bis de la Ley, y 86 y 87 del Reglamento.

b.2. El máximo que se puede aplicar a “la contratista” por concepto de penas convencionales es igual al monto de la garantía de cumplimiento del contrato.

b.3. El monto máximo de las penas convencionales por atraso que se les puede aplicar será del 10% (diez por ciento) del valor de los trabajos no ejecutados, a la fecha convenida de terminación de los mismos.

b.4. la penalización debe aplicarse desde el primer día de atraso y hasta la terminación de los trabajos a satisfacción de “LA CODESVI”.

b.5. En el supuesto que el incumplimiento de “la contratista” rebase la suma límite máxima para que el mismo concluya los trabajos por haber agotado el monto de la garantía de cumplimiento del contrato, “LA CODESVI” podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 154 del Reglamento.

c.- Aplicación.

c.1. Será responsabilidad de las áreas requirentes aplicar en tiempo y forma oportuna las penas convencionales, toda vez que el pago íntegro de los trabajos, está condicionado a que “la contratista” haya cumplido sus obligaciones en tiempo.

c.2. El pago de las penas convencionales deberá efectuarse mediante cheque de caja o cheque certificado a favor de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda.

d.- Rescisión del contrato.

En el supuesto de que “la contratista” no termine los trabajos en un tiempo convenido entre las partes, o por haber agotado el monto de la garantía de cumplimiento del contrato, “LA CODESVI” podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 61 de la Ley, lo cual no limita que el procedimiento de rescisión se podrá iniciar en cualquier momento.

## 35.2  De las retenciones económicas

Consisten en la retención económica a las estimaciones que estén en proceso de pago cuando se determine el atraso en las fechas pactadas en la realización de los trabajos que se establecen en la convocatoria y contrato.

En caso de que “la contratista” incurriera en incumplimiento de sus obligaciones contractuales que ocasionen un atraso de forma parcial con base a lo convenido en el contrato, se aplicará una retención económica de conformidad con el artículo 88 del Reglamento sobre el importe de lo incumplido, aplicando directamente a la estimación correspondiente; esta retención económica no podrá exceder del monto total de la fianza de cumplimiento del contrato.

Dichas retenciones económicas podrán ser recuperadas por “la contratista” si regularizan los tiempos de ejecución de los trabajos en las siguientes estimaciones de acuerdo a lo convenido en el contrato.

Procederá la rescisión del contrato respectivo, cuando la suma del importe total de las retenciones económicas aplicadas al contratista corresponda al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato.

Las retenciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir el impuesto al valor agregado.

36.    Cargos adicionales

De las estimaciones que se le cubran al contratista, se le descontará el 0.5% (cinco al millar) del importe de cada estimación, para cumplir con lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley federal de derechos en vigor, por concepto de derechos de inspección, vigilancia y control de obras y servicios que realiza la secretaría de la función pública, según lo establece el artículo 37 fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública federal.

El 1% (uno por ciento) del importe de cada estimación para el órgano administrativo desconcentrado del gobierno denominada administración de la beneficencia pública del Estado de Campeche, según se establece en el periódico oficial no. 1111 de fecha 29 de febrero de 1996.

De igual manera el 0.2% (dos al millar) correspondientes a las contribuciones cuyo destino sea la Cámara Mexicana de la Industria de Construcción

## 37. Supervisión de la obra

“LA CODESVI” a través del residente de obra que para tal efecto designe por escrito, tendrá el derecho de supervisar en todo tiempo la obra y los servicios objeto del contrato y dar a “la contratista” y  en su caso a “la supervisión externa” por medio de “la bitácora”, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean ordenadas. Asimismo, verificará que el personal que ejecute los trabajos sea el mismo que el contenido en la relación que presente “la contratista”, en términos de lo establecido en la cláusula décima segunda del modelo de contrato anexo a la presente convocatoria.

Al inicio de los trabajos “LA CODESVI” enviará un escrito a “la contratista” en donde le indicará el nombre del “residente de obra” y en su caso también un escrito en donde le indicará el nombre de “la supervisión externa” y el plazo de contratación de la misma.

## 38.  Bitácora electrónica de obra pública “BEOP”

El uso de “la bitácora” es obligatorio en cada uno de los contratos de obras y servicios. su elaboración, control y seguimiento se hará por medios remotos de comunicación electrónica, para lo cual se deberán ingresar los datos en el programa informático que la secretaría de la función pública implementó para tal fin, a través de la siguiente dirección electrónica http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/ua/scagp/ucaop/bitacora-electronica-de-obra-publica-para-la-administracion-publica-federal.html.

Las dependencias y entidades usarán “la bitácora” atendiendo al medio de comunicación a través del cual se opere.

Para el uso de “la bitácora”, se considerará lo siguiente:

El residente de obra será el administrador de las bitácoras que le hayan sido designadas y es el único usuario que puede dar inicio a una bitácora en el sistema. Es el representante por parte de “LA CODESVI”. Tiene facultad para crear, firmar, abrir y cerrar las notas y establecer seguimientos a las mismas, además puede configurar el servicio de alertas y mensajes de las bitácoras asignadas. Así mismo, administrar los catálogos de temas y fases.

El superintendente de construcción puede crear, firmar, abrir, cerrar y dar seguimiento a notas.

Flujo del proceso de “la bitácora”:

El proceso para llevar el registro de eventos relevantes de las obras consiste en los siguientes puntos:

      - Las partes involucradas inician una bitácora electrónica con información del contrato

  - Residente de obra, “LA CODESVI”

  - Superintendente de construcción “la contratista”

  - En su caso el supervisor externo

      - Al inicio se deben hacer 2 (dos) notas: la de apertura y la de validación, registrando como mínimo lo indicado en el los artículos 95 y 96 del Reglamento, respectivamente.

      - Durante el desarrollo de los trabajos se deberán asentar periódicamente notas de aspectos relevantes, durante todo el desarrollo de la obra.

      - En el cierre de “la bitácora” se deberá crear una nota especial de cierre de “la bitácora”, que dé por terminado los trabajos.

## 39.   Suspensión del contrato

Cuando ocurra la suspensión del contrato que al efecto se suscriba, el servidor público designado por “LA CODESVI” lo notificará a “la contratista”, señalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción.

La fecha de terminación se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido. La formalización se realizará mediante el acta de suspensión, misma que deberá contener como mínimo los requisitos establecidos por el artículo 147 del Reglamento.

No será motivo de suspensión de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales, mobiliario y equipos de instalación permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de “la contratista”.

“la contratista” a partir de la notificación que dé por terminada la suspensión, podrá solicitar el pago de los gastos no recuperables a que hace referencia el artículo 62 de la Ley, y que se generen durante la suspensión. La solicitud de “la contratista” deberá presentarse en las fechas de corte para el pago de estimaciones estipuladas en el contrato.

Tratándose de suspensión de trabajos, el pago de gastos no recuperables se limitará a lo siguiente:

- Las rentas de equipo o, si resulta más barato, los fletes del retiro y regreso del mismo a la obra.

- La mano de obra programada que permanezca en el sitio de los trabajos durante el periodo de la suspensión que no haya sido trasladada a otro frente de trabajo o a otra obra y que se encuentre registrada en “la bitácora” o en el documento de control de asistencia que defina “LA CODESVI” y “la contratista”.

- Al monto correspondiente a los costos indirectos que se hayan generado durante el periodo de suspensión.

Los costos indirectos que se consideran son los previstos en el artículo 213 del Reglamento.

- El costo por mantenimiento, conservación y almacenamiento cuando no impliquen un costo indirecto.

Para la determinación de estos gastos se deberán considerar como base para su cálculo, los programas y costos originalmente propuestos por “la contratista”, debiéndose ajustar con el último porcentaje de ajuste autorizado antes de la suspensión.

En caso de suspensión, “LA CODESVI” deberá levantar un acta en la que hará constar como mínimo lo siguiente:

- Lugar, fecha y hora en que se levanta el acta.

- Nombre y firma del residente de obra de “LA CODESVI” y el del superintendente  de “la contratista”, así como del servidor público autorizado para ordenar la suspensión en los términos del artículo 60 de la Ley;

- Los datos de identificación de los trabajos que se suspenderán. si la suspensión es parcial solo se identificara la parte correspondiente y las medidas que habrán de tomarse para su reanudación.

- Declaración de los motivos que dieron origen a la suspensión.

- Una relación pormenorizada de la situación legal, administrativa, técnica y económica en la que se encuentren los trabajos o la parte que se vaya a suspender, debiendo hacer constancia del personal y equipo que se retira y del que se autoriza su permanencia, de acuerdo con el programa de ejecución convenido.

- El tiempo de duración de la suspensión. cuando la reanudación de los trabajos esté ligada a un hecho o acto de realización cierto pero de fecha indeterminada, el periodo de la suspensión estará sujeto a la actualización de ese evento, sin perjuicio de que se pueda optar por la terminación anticipada.

- Las acciones que seguirá “LA CODESVI”, para asegurar los bienes y el Estado de los trabajos, así como procurar la conclusión de los mismos.

- Determinación del programa de ejecución que se aplicará, el que deberá considerar los diferimientos que la suspensión origina, ajustando sin modificar los periodos y procesos de construcción indicados en el programa de ejecución convenido en el contrato.

- En su caso, las medidas de protección que resulten necesarias para salvaguardar los trabajos realizados, el lugar de trabajo, sus instalaciones y equipos.

Si durante la vigencia del contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean reducidos y difíciles de cuantificar, las partes podrán acordar que los periodos sean agrupados y formalizados mediante la suscripción de una sola acta.

De ocurrir los supuestos establecidos en el artículo 62 de la Ley “LA CODESVI” comunicará la suspensión del contrato a “la contratista”; posteriormente, lo harán del conocimiento de su órgano interno de control, a más tardar el último día hábil de cada mes, mediante un informe en el que se referirá los supuestos ocurridos en el mes calendario inmediato anterior.

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existirá ninguna responsabilidad para las partes, debiendo únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución establecido en el contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dañados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberán reconocerse y pagarse mediante la celebración de un convenio en los términos del artículo 59 de la Ley, siempre que no se utilicen para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a “la contratista”.

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor, sólo será procedente el pago de gastos no recuperables por los conceptos enunciados en el artículo 149 del Reglamento.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes escritas de “LA CODESVI”, ésta podrá ordenar a través de nota de “la bitácora” u oficio su demolición, reparación o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los cuales se harán por cuenta de “la contratista” sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. En este caso, “LA CODESVI”, si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la demolición, reposición o reparación indicadas, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para su terminación.

## 40.    Terminación anticipada del contrato.

“LA CODESVI” podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, cuando existan razones de interés general, causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos materia del contrato, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave a “LA CODESVI”, se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la secretaria de la función pública o por resolución de autoridad judicial competente o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, en cuyo caso se le pagarán a "la contratista" los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

Sólo en los casos expresamente señalados en el párrafo anterior procederá la terminación anticipada de los contratos, por lo que no podrá celebrarse ningún acuerdo entre las partes para tal efecto.

En todos los casos de terminación anticipada se deberán realizar las anotaciones correspondientes en la bitácora, debiendo “LA CODESVI” levantar un acta, donde se haga constar como mínimo lo siguiente:

- Lugar, fecha y hora en que se levanta.

- Nombre y firma del residente de obra de “LA CODESVI” y del superintendente de “la contratista”.

- Descripción de los trabajos cuyo contrato se termine anticipadamente;

- Importe contractual.

- Relación de las estimaciones o de gastos aprobados hasta antes de que se hubiera definido la terminación anticipada.

- Descripción pormenorizada del Estado que guardan los trabajos.

- Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el plazo durante el cual se ejecutaron trabajos.

- Razones o causas justificadas que dieron origen a la terminación anticipada así como una relación pormenorizada de la situación legal, administrativa, técnica y económica en la que se encuentre el contrato que se vaya a terminar anticipadamente.

- Señalar todas las acciones tendientes a asegurar los bienes y el Estado que guardan los trabajos.

- Periodo en el cual se determinará el finiquito del contrato y el importe al que ascenderán los gastos no recuperables.

Los gastos no recuperables serán:

i. 	Los gastos no amortizados por concepto de:

a. 	La construcción de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones en el sitio de los trabajos. Al ser liquidados estos gastos, las construcciones serán propiedad de la federación.

b. Oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones rentados por “la contratista”, con el objeto de atender directamente las necesidades de la obra.

c.   La instalación y montaje de plantas de construcción, talleres y su retiro.

d. 	La parte proporcional del costo de transporte de ida y vuelta de la maquinaria o equipo de construcción y de plantas y elementos para instalaciones de acuerdo con el programa de utilización, y la expedición de la garantía de cumplimiento del contrato.

ii. 	El importe de los materiales y equipos de instalación permanente adquiridos por “la contratista” y que se encuentren en el sitio de los trabajos, camino a éste, terminados o habilitados en los talleres o fábricas correspondientes, siempre que cumplan con las especificaciones de calidad y que la cuantía sea acorde con las cantidades de obra pendientes de ejecutar según los programas convenidos, y

iii. 	Liquidación del personal obrero y administrativo directamente adscrito a la obra, siempre y cuando no sean empleados permanentes de “la contratista”.

Para la elaboración del finiquito del contrato que se haya dado por terminado anticipadamente, deberán observarse las reglas que para el finiquito de obra concluida se establecen en la sección IX del Reglamento.

De ocurrir los supuestos establecidos en el artículo 62 de la Ley, “LA CODESVI” comunicará la terminación anticipada del contrato a “la contratista”; posteriormente, lo harán del conocimiento de su órgano interno de control, a más tardar el último día hábil de cada mes, mediante un informe en el que se referirá los supuestos ocurridos en el mes calendario inmediato anterior.

## 41.    Rescisión administrativa del contrato

“LA CODESVI” podrá rescindir administrativamente el contrato, sin responsabilidad y sin necesidad de declaración judicial, cuando "la contratista" incurra en cualquiera de las siguientes causales:

- Contravenir a las disposiciones, lineamientos, convocatoria de licitación, procedimientos y requisitos que establece la Ley, su Reglamento y demás disposiciones administrativas que resulten aplicables.

- Si no inicia los trabajos objeto del contrato sin causa justificada.

- Si interrumpe injustificadamente la ejecución de “los trabajos de obra” o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CODESVI”.

- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes del residente de obra designado por “LA CODESVI”.

- Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores,  equipo o herramienta y que el atraso pueda dificultar la terminación de los trabajos en el plazo estipulado.

- Si es declarado en concurso mercantil, quiebra, suspensión de pagos o actividades o alguna figura análoga.

- Subcontrate partes de los trabajos objeto del contrato sin contar con la autorización previa y por escrito de “LA CODESVI”.

- Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato, sin previa autorización por escrito de “LA CODESVI”.

- Cambie su nacionalidad.

- No proporcione a “LA CODESVI” y a las dependencias que tengan la facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los trabajos.

- Si incurre en falsedad de declaraciones en la celebración del contrato que se suscriba.

- Cambia su domicilio fiscal, sin notificarle por escrito a “LA CODESVI”

- Incumpla con el compromiso adquirido al momento de la suscripción del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por “LA CODESVI”.

- El no presentar las garantías de anticipo y cumplimiento del contrato en el término indicado en el punto 24 de esta convocatoria.

- El incumplimiento a cualquiera de las obligaciones estipuladas en el contrato que se suscriba.

- El no exhibir carta compromiso mediante la cual se obligue a presentar, dentro del término de 10 (diez) días hábiles contados a partir de la firma del contrato, la lista de los trabajadores que emplee para la obra, así como de la constancia de inscripción de dichos trabajadores ante el IMSS, de conformidad con los artículos 15 fracciones I y III, y 287 de la Ley del seguro social, así como las constancias de aportación obrero patronales con la periodicidad que corresponda y se establezca en el contrato.

- Use indebidamente o con propósitos distintos a los establecidos en la presente convocatoria de licitación y/o en el contrato que se suscriba, la información confidencial o reservada proporcionada por “LA CODESVI”, en términos de la legislación aplicable.

De ocurrir los supuestos establecidos en el artículo 62 de la Ley  “LA CODESVI” comunicará la rescisión del contrato a “la contratista”; posteriormente, lo harán del conocimiento de su órgano interno de control, a más tardar el último día hábil de cada mes, mediante un informe en el que se referirá los supuestos ocurridos en el mes calendario inmediato anterior.

## 42.    Inconformidades y controversias

Los licitantes podrán inconformarse directamente en las oficinas de la secretaría de la función pública con dirección en calle 63 no. 10 entre 12 y 14 Col. Centro, San Francisco   de Campeche, Campeche C.P. 24000 teléfono (981) 81 10367, o a través del sistema compranet, por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones de la Ley, en los términos del artículo 84 de la Ley.

## 43. Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental denominado compranet.

Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda

San Francisco   de Campeche, Campeche a 11 de abril de 2017

_________________________________

Arq. Oswaldo Humberto Sierra Villajuana

Director General